PROJEKT/WZÓR UMOWY

Umowa nr IP.271.68.2021.LK

na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022

dotyczy części nr …………………… przedmiotu zamówienia

W dniu ...........................................................................   roku pomiędzy

Gminą Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,

reprezentowaną przez:

Pana mgr Tomasza Szczepańskiego - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Pan mgr Jacka Grzywacz – Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………….

NIP ..... , REGON ..... wpisanym do rejestru .........................................., prowadzonego przez ............................. pod numerem ....................................... wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ............................ pod numerem .........................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….

zwanego dalej Wykonawcą

Strony zawierają umowę o następującej treści:

Umowa zawarta na podstawie postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto (zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto, zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto, zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 09.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto).

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą, do zimowego utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022.

- Postępowanie podzielono na 10 części.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w części nr ………………………….

CZĘŚĆ NR 1*

- Część nr 1 zimowego utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022, w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegająca na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowości Zajączkowo i Kuligi.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 1 wynosi 27,73 godz.

- Długość dróg w/w części wynosi 26,00 km. Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 1 w okresie realizacji usługi wynosi 416,00 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia …………………………..

CZĘŚĆ NR 2*

- Część nr 2 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowości Zwiniarz i Świniarc.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 2 wynosi 56,53 godz.

- Długość dróg w w/w części wynosi 53,00 km Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 2 wynosi 848,00 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia …………………………..

CZĘŚĆ NR 3*

- Część nr 3 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowości Ostaszewo i Rynek.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 3 wynosi 52,26 godz.

- Długość dróg w w/w części wynosi 49,00 km Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 3 wynosi 784,00 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia ………………………….

CZĘŚĆ NR 4*

- Część nr 4 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowości Boleszyn i Kowaliki.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 4 wynosi 40,53 godz.

- Długość dróg w w/w części wynosi 38,00 km. Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 4 wynosi 608 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia ………………………….

CZĘŚĆ NR 5*

- Część nr 5 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowość Mroczno.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 5 wynosi 43,73 godz.

- Długość dróg w w/w części wynosi 41,00 km. Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 5 wynosi 656 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia ………………………….

CZĘŚĆ NR 6*

- Część nr 6 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowość Mroczenko.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 6 wynosi 27,73 godz.

- Długość dróg w w/w części wynosi 26,00 km. Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 6 wynosi 416 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia ………………………….

CZĘŚĆ NR 7*

- Część nr 7 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowości Montowo i Linowiec.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 7 wynosi 40,53 godz.

- Długość dróg w w/w części wynosi 38,00 km. Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 7 wynosi 608 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia ………………………….

CZĘŚĆ NR 8*

- Część nr 8 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowości Nowe Grodziczno, Grodziczno i Katlewo.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 8 wynosi 25,60 godz.

- Długość dróg w w/w części wynosi 24,00 km. Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 8 wynosi 384 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia ………………………….

CZĘŚĆ NR 9*

- Część nr 9 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu itp.), polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu obejmuje miejscowości Lorki i Trzcin.

- Ilość godzin zimowego utrzymania dróg będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

- Szacunkowy czas odśnieżania w części nr 9 wynosi 32,0 godz.

- Długość dróg w w/w części wynosi 30,00 km. Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 9 wynosi 480 km.

- W razie konieczności potrzeby odśnieżenia dróg przy użyciu specjalistycznego sprzętu na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

Na mapie załączonej do zapytania ofertowego drogi gminne oznaczono na czerwono a drogi wewnętrzne oznaczono linią przerywaną.

- Wykonawca zobowiązany jest znać sieć dróg gminnych i wewnętrznych w na terenie gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

- odśnieżanie dróg na całej szerokości drogi, szerokość odśnieżania powinna obejmować minimum 90 % rzeczywistej szerokości nawierzchni drogi liczonej od jej osi,

- odśnieżanie obejmuje również zatoki przystankowe,

- rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż o godzinie 3.00.

- poszczególne części musza być odśnieżone minimum w czasie 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowanie sprzętem o mocy minimalnej 80 KM z napędem na dwie osie, z pługiem odśnieżnym.  Dopuszcza się pojazdy gąsienicowe z turbodoładowaniem, w przypadku koparko- ładowarek wymagany jest pług do odśnieżania.  Pług odśnieżny minimum 3,00 metra szerokości. Przegląd techniczny pojazdu musi być ważny na dzień składania oferty.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość godzin wykonywanych usług. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli (sołtysa wsi, gdzie świadczona jest usługa lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Do faktury/rachunku Wykonawca będzie dołączał wykaz, o którym mowa w pkt.15. Faktura/rachunek ma być wystawiona po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego części w okresie miesięcznym.

- Stawka za 1 godzinę odśnieżania obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną liczbę godzin pracy sprzętu odśnieżającego, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za godzinę pracy. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście wykorzystanych godzin pracy i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 9.

- Odstąpienie jest dopuszczalne do dnia ………………………….

CZĘŚĆ NR 10*

- Część nr 10 zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2021/2022 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu, występowanie śliskości w postaci gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej), polegające na usuwaniu skutków gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej przy pomocy sprzętu pozostającego w jego dyspozycji i przy użyciu materiałów do usuwania śliskości zapewnionych przez Zamawiającego obejmuje rejon północny i południowy Gminy Grodziczno.

- Długość dróg w/w części wynosi łącznie 56,00 km.

- Szacunkowa długość dróg do zimowego utrzymania w części nr 10 wynosi 896 km.

- Likwidacja śliskości pośniegowej i gołoledzi wykonywana będzie materiałami uszorstniającymi przy użyciu specjalistycznego sprzętu do tego przeznaczonego wyposażonego w pług odśnieżny z gumową listwą zgarniającą, jedno lub dwustronny i zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej według wskazań Zamawiającego.

- W razie konieczności usunięcia gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej na innych odcinkach dróg niż wykazane przez Zamawiającego na mapie, która stanowi złącznik, Zamawiający może wskazać inne odcinki dróg do zimowego utrzymania.

- Niezbędną ilość mieszanki piaskowo-solnej zapewni Zamawiający. Mieszanka piaskowo – solna będzie dostępna dla Wykonawcy na wyznaczonym placu w miejscowości Nowe Grodziczno. Załadunek mieszanki piaskowo-solnej zapewni Wykonawca.

- Przedmiot zamówienia należy rozpocząć w każdej chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do usunięcia gołoledzi, likwidacji śliskości pośniegowej nie później niż w ciągu 120 minut po zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznym z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami:

- Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 roku, poz.1137  z późniejszymi zmianami),

- Spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 roku, poz.951 z późniejszymi zmianami),

- Prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

- Wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia powstałej awarii lub podmiany uszkodzonego sprzętu na inny, sprawny technicznie, o równorzędnych parametrach technicznych.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas odśnieżania objętego zamówieniem odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do wykonania usługi w terminie podanym w pkt 7.

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację usług, tj. wykaz dróg i ilość kilometrów wykonywanej usługi. Ilość i rodzaj usług wykazanych w wykazie podlegać będzie każdorazowemu potwierdzeniu przez wyznaczonych ze strony Zamawiającego przedstawicieli.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie.

- Faktura/rachunek może być wystawiona/y po wykonaniu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem lub jego częścią w okresie miesięcznym.

- Cena za 1 km obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu do wyznaczonych odcinków dróg celem usuwaniu gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej.

- Długość dróg do likwidacji śliskości pośniegowej i gołoledzi wynosi łącznie 70,00 km (rejon północny około 30 km, rejon południowy około 40 km). Likwidacja śliskości pośniegowej i gołoledzi wymaga działania na całej szerokości drogi. Zamawiający dokona zapłaty za 1 km usunięcia gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej na całej szerokości drogi.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie za zrealizowaną usługę będzie rozliczeniem kosztorysowym. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazuje przewidywaną ilość kilometrów usunięcia skutków gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej przy pomocy sprzętu, a wykonawca w formularzu ofertowym podaje stawkę za 1 kilometr. Faktyczne rozliczenie stanowi iloczyn rzeczywiście przejechanych kilometrów i przewidzianej w ofercie stawki. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał usługę odpowiednim sprzętem specjalistycznym (samochody ciężarowe lub ciągniki wyposażone w: pług odśnieżny z gumową listwą zgarniającą oraz urządzenie do posypywania, usuwaniu skutków gołoledzi).

- Zamawiający może zlecić tylko do usunięcia skutków gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej tylko części szacunkowych kilometrów według potrzeb i warunków atmosferycznych.

- Wykonawca musi dysponować sprzętem specjalistycznym w ilości co najmniej 2 pojazdów, aby przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady śniegu, występowanie śliskości w postaci gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) mógł równocześnie przystąpić do usuwania skutków gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej przy pomocy sprzętu pozostającego w jego dyspozycji i przy użyciu materiałów do usuwania śliskości w rejonie północnym i południowym gminy Grodziczno.

§ 2.

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2022 roku.

§ 3.

Zamawiający oświadcza, że nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będzie Pan Leszek Klejna – inspektor zatrudniony w Urzędzie Gminy w Grodzicznie.

§ 4.

- Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia określony w § 1 w okresie trwania umowy wyraża się kwotą:

- W części nr 1*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 2*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 3*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 4*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 5*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 6*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 7*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 8*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 9*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 godzinę odśnieżania:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- W części nr 10*

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 km usunięcia skutków gołoledzi i likwidacji śliskości pośniegowej:

Cena netto ……………….. zł,

słownie: …………………………………………..…………………………………………………,

Podatek VAT w wysokości ……….% : ……………….. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………,

Cena brutto ………………. zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Szacowana wartość za całość przedmiotu zamówienia wynosi

……………………. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku w ciągu 30 dni od daty poprawnie wystawionej faktury, licząc od dnia jej dostarczenia do Urzędu Gminy w Grodzicznie wraz z dokumentami rozliczeniowymi na konto nr ……………………………………………………………

- Rachunki/faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na: Gmina Grodziczno, 13 – 324 Grodziczno 17A, NIP 8771420253, REGON 871118900.

- Brak któregokolwiek dokumentu określonego w ust.2 lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. Termin płatności liczy się od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.

- Wynagrodzenie, o których mowa w § 4 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§ 5.

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku:

a)  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10 % łącznej wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,

b)  w przypadku odstąpienia bądź rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30% łącznej wartości umowy.

2. Zamawiający zostanie obciążony przez Wykonawcę karą umowną w przypadku odstąpienia bądź rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 30% łącznej wartości umowy.

3.Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Żądanie kary umownej w przypadkach wskazanych nie wyklucza uprawnień Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych o ile szkoda przekroczy wartość zastosowanej kary.

5.Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

7. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

8. Kara naliczona kara umowna nie może przekraczać 30% wynagrodzenia umownego dla danej części zadania.

§ 6.

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 7.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

a) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia będzie niemożliwe do wykonania zgodnie z ofertą i zaproszeniem,

b) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia, niezależnych od Wykonawcy,
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
proponowanych przez jedną ze stron - jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Dla zmian personalnych, w szczególności:

- zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu, niż wykazano w warunkach.

- Dla pozostałych zmian:

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH;

- inne zmiany, które spowodują ingerencję w określenie przedmiotu zamówienia.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w szczególności:

- skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

- Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 8.

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy bądź utracenie zdolności finansowania usługi,

- zostanie wydany tytuł egzekucyjny zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres ponad 5 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmioty umowy lub nie kontynuuje usługi przez okres 5 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy pomimo wezwania Zamawiającego,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności jakich nie można było wcześniej przewidzieć.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę.

§ 9.

Strony uzgadniają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczania należności przez Zamawiającego za wykonane usługi, nie mogą być bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, przelane na osoby trzecie w formie umowy przelewu wierzytelności czy też w jakiejkolwiek innej formie.

§ 10.

- Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w § 10 ust.2, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - również w zakresie firmy.

- Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wykonawca nie może zlecić prawa wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Integralną cześć niniejszej umowy stanowią:

- Zaproszenie do złożenia oferty,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- inne dokumenty zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

WYKONAWCA

...............................................................................................................................

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie)

ZAMAWIAJĄCY

......................................................................................................

(podpis Zamawiającego)