Załącznik nr 5
       Projekt umowy
zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą: „Regulacja stosunków wodnych na terenie pogórniczym LEON III w Rydułtowach” oraz zadania pod nazwą: „Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach" zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego
a
zwanym dalej Wykonawcą
Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), zwanego dalej programem:
  1. dla inwestycji mającej na celu regulację stosunków wodnych na terenie pogórniczym LEON III w Rydułtowach. Program będzie podstawą do realizacji działań związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej, odwodnieniowej oraz retencyjnej, a także z dekontaminacją i rekultywacją gruntów w związku z planowanym ponownym zagospodarowaniem terenów - zadanie nr 1,
  2. dla projektu „Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach”. Program będzie stanowił podstawę do dalszego projektowania i realizacji inwestycji, obejmującej rewitalizację terenów poprzemysłowych, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu pod działalność gospodarczą - zadanie nr 2.
2. Główne założenia do programu wraz ze szczegółowymi wymaganiami zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§2
Obowiązki Wykonawcy
      1. Wykonawca zobligowany będzie przynajmniej raz na 3 tygodnie od dnia podpisania umowy do przedstawiania i omawiania postępu prac, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub w sposób zdalny, albo z wykorzystaniem poczty elektronicznej w zakresie zastosowanych rozwiązań i materiałów oraz szacunkowych kosztów.
      2. Program ze względu na jego stopień szczegółowości, powinien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do poszczególnych specjalności wymaganych w opracowaniu.

§3
Terminy i odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 30.09.2025 r.
2. Program zostanie wykonany w liczbie:
  1. opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego odrębnie dla zadania nr 1 i 2 po – 4 egz.
  2. zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na etapy i branże – odrębnie dla zadania nr 1 i 2 po – 4 egz.
  3. wszystkie opracowania w wersji elektronicznej (2 nośniki CD):
    1. rysunki – wersja wektorowa wyeksportowana w pełnym kolorze w formie PDF z prawami do drukowania i kopiowania,
    2. teksty – w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, drukowania, kopiowania.
3. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja złożona w wersji elektronicznej w żaden sposób nie różniła się od dokumentacji złożonej w wersji papierowej (skany dokumentów z podpisami autorów opracowania).
4. Ustala się, że miejscem odbioru programów jest siedziba Zamawiającego.
5. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego programu – odrębnie dla każdego programu, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury częściowej.
6. Protokół zdawczo-odbiorczy winien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że program, którego zakres określa §1 został wykonany zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami i programami określonymi w SWZ oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. Wykonawca zobowiązany jest oddając program, którego zakres określa §1 do złożenia oświadczenia, że jest on zgodny  z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności z przepisem art. 99 ust. 4 i art. 101 ust. 4. W programie zabrania się używania znaków towarowych, nazw handlowych lub pochodzenia produktów, a jeżeli Wykonawca już posłuży się nazwami handlowymi tych wyrobów zobowiązany jest do opracowania opisu równoważności dotyczącego w szczególności opisu cech fizycznych oraz wymogów jakościowych, które Wykonawca uznaje za istotne.
8. W przypadku stwierdzenia wad w programie Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia  w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o tych wadach.
9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 5, nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości opracowań, w szczególności nie wpływa na uprawnienia wynikające z rękojmi za wady.
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnych wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców złożone podczas procedury przetargowej ogłoszonej na podstawie opracowanego programu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytań od Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.
11. Na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem określonym w ust.1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny program celem weryfikacji.
§4
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Do kierowania pracami przy sporządzaniu programu stanowiącego przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się koordynatora zespołu …………………………….
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się panią Dominikę Więcek.
§5
Wynagrodzenie i rozliczenie
1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę …………...……………….. zł brutto, w tym:
    1. za opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania nr 1……… zł brutto,
    2. za opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania nr 2……… zł brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
3. W wynagrodzeniu ryczałtowym będą uwzględnione wszelkie koszty jakie należy ponieść w celu sporządzenia PFU oraz koszty związane z uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, koszty uzyskania zatwierdzeń przez uprawnione jednostki, rzeczoznawców i urzędy, a także koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych.
4. Zamawiający dokonuje płatności metodą podzielonej płatności określonej w art.108 a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za wskazanie na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego dokonanie płatności zgodnie z ust. 4.
6. Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego wraz z obustronnie podpisanym protokołem zdawczo – odbiorczym odpowiednio dla każdego z programów (zadań).
7. Niedopuszczalne jest doręczenie Zamawiającemu faktury przed podpisaniem protokołu zdawczo‑odbiorczego. O naruszeniu tego postanowienia Zamawiający informuje Wykonawcę, wzywając do złożenia – w terminie 3 dni roboczych - faktury korygującej.
8. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
9. Płatnikiem usługi jest Miasto Rydułtowy.
10. Fakturę należy wystawić na Miasto Rydułtowy i wysłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………………..
12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 647-10-17-693.
13. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
14. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie wyrażona pod warunkiem zaspokojenia mających pierwszeństwo zajęć komorniczych oraz kar umownych i kwot należnych podwykonawcom, zgodnie z art. 465 ustawy Pzp.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,
  2. w przypadku nieuzasadnionej odmowy udziału, nieobecności na naradzie konsultacyjno‑koordynacyjnej zwołanej na wezwanie Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdą nieobecność,
  3. za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto,
  4. za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na zapytania w postępowaniu prowadzonym na podstawie opracowanego programu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
  5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Zamawiającego obciążają odsetki ustawowe.
5. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§7
Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałego w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji:
1. w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego bądź elektronicznego,
2. w zakresie wykorzystania i udostępniania utworu w całości lub części,
3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 4 – poprzez publiczne wyświetlanie.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, prawo zezwalania wykonywania zależnego prawa autorskiego do utworu powstałego w wykonaniu niniejszej umowy.
§8
Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy
  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana postanowień umownych (istotnych) jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3-5, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455	ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp.
  3. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek, zaprzestanie współpracy, itp., i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli zmiana będzie dotyczyła osoby koordynatora, którego doświadczenie było oceniane na etapie oferty – nowy koordynator winien posiadać analogiczne doświadczenie, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie koordynatora. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie przedmiotu umowy:
    1. w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego zakresu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
    2. jeżeli w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,
    3. w przypadku wprowadzenia zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego zakresu.
    5.	Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku	wystąpienia następujących okoliczności:
    1. przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, opinii, warunków itp.,
    2. dokonania zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 4,
    3. w przypadku zmiany terminów naborów projektów, z których dofinansowane będą zadania,
    4. w przypadku konieczności dostosowania programu do rozwiązań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym dotyczącym Rydułtowskiego Centrum Przedsiębiorczości.
      Powyższe zmiany będą dopuszczalne wyłącznie w przypadku wykazania przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności od niego niezależnych i niezawinionych. Okres przesunięcia terminu powiązany będzie z wydłużonym czasem oczekiwania na opinię, uzgodnienie lub o dodatkowy czas wynikający ze zmian przedmiotu zamówienia lub konieczność jego dostosowania. Okres przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 3 jest równy o czas o jaki wydłużone zostaną nabory projektów.
       §9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie ustanawia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca (o ile są już znane), podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za realizację powierzonych zadań osobom trzecim jak za realizację zadań we własnym zakresie.
6. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osób, to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania/projektu dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze.
§10
# Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§11
Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
§12
   Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: / …………………………………	WYKONAWCA: / …….…….…………………….
……………………………………. / kontrasygnata Skarbnika

Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) SWZ i oferta Wykonawcy.