Opis Przedmiotu Zamówienia „Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)”.

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część 1 | Opis ogólny |
| 2. | Część 2 | Dokumentacja projektowa |
| 3. | Część 3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych |
| 4. | Część 4 | Przedmiar robót |
| 5. | Część 5 | Termin realizacji |
| 6. | Część 6 | Źródła finansowania |

Część 1 - Opis ogólny.

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi - ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600. W zakresie znajduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi w szczególności na poprawie systemu odwodnienia drogi.

Zadanie obejmuje również:

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania remontu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu.

- Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania stosownego zatwierdzenia organizacji ruchu opracowanego na podstawie dołączonego projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Inne warunki wykonania zamówienia:

a) Wykonawca zapewnia obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej wraz ze zgłoszeniem zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

b) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy oraz wypełnienia wszystkich innych zobowiązań, które są nałożone na Zamawiającego w uzgodnieniach, zgodach, decyzjach poszczególnych organów administracyjnych, zarządców sieci itp.

c) Przedmiotowe opracowanie projektowe uzyskało wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoje ważności i przedłużenia bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień, których udzieli mu Zamawiający. Powyższe dotyczy również uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych (jeżeli zachodzi taka konieczność). Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień.

d) Koszty nadzoru przedstawicieli gestorów sieci, koszty włączeń np. prądu, przełączeń, koszty mediów niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich prób i odbiorów leży po stronie Wykonawcy.

f) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

g) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac i odtworzenia wszystkich obiektów oraz dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu podczas realizacji robót.

h) Okres rękojmi za wady – zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę okresem gwarancji.

i) W przypadku gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych.

j) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Część 2 – Dokumentacja projektowa.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miejska Nowa Ruda.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Odbudowa drogi ul. Stara Osada w kilometrażu 0+000-0+600 (powódź wrzesień 2024)”.

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;

- 45233320-8 Fundamentowanie dróg;

- 45233330-1 Fundamentowanie ulic;

- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych;

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Spis zawartości dokumentacji projektowej:

- Projekt wykonawczy;

- Dokumentacja techniczna;

- Szczegółowa specyfikacja techniczna;

- Projekt stałej organizacji ruchu.

Część 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykaz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa i adres podmiotu opracowującego części składowe opisu przedmiotu zamówienia: Ecosystem Inżynieria Sp. z o.o. Wojciech Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.

Data opracowania: maj 2025 r.

Część 4 – Przedmiary robót.

Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia  zawartym w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

Część 5 – Terminy realizacji: nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Część 6 – Źródła finansowania

Zamówienie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.