Stadium:	INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:	Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim

Kategoria obiektu budowlanego: XXI

Adres:		ul. Koszalińska 15,  60-480 Poznań

Nr ewidencyjne

działek: 	część 12/4, część 1

arkusz 08

obręb 25 Strzeszyn,

jedn. 306401_1 Miasto Poznań,

m. Poznań

Inwestor:	Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

Jednostka

projektowa: 	TOYA DESIGN, 60-236 Poznań, ul. Kasprzaka 19/6

PROJEKTANT:			mgr inż. arch. Tomasz Migdałek   upr.nr 193/PW/93

uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Katarzyna Migdałek

upr.nr WP_OIA/OKK/UpB/8/2011

uprawnienia w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

POZNAŃ, MARZEC 2025

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim

Inwestor:	Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

Adres budowy: 	Poznań ul. Koszalińska 15

nad jez. Strzeszyńskim

działki 12/4, część 1

arkusz 08

obręb 25 Strzeszyn,

jedn. 306401_1 Miasto Poznań,

m. Poznań

1.	Opis robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 	realizacji poszczególnych obiektów:

- 	ogrodzenie placu budowy,

- 	roboty demontażu ewentualnych pozostałości spalonej konstrukcji stalowej;

-	montaż rusztu stalowego, roboty ślusarskie i spawalnicze;

-	montaż pokładu pomostu, roboty stolarskie;

-	montaż balustrady pomostu, roboty stolarskie;

-	montaż elektrycznej instalacji oświetleniowej zintegrowanej z balustradą;

-	podłączenie instalacji elektrycznej pomostu do instalacji elektrycznej parku;

- 	usunięcie wygrodzenia placu budowy;

-	uporządkowanie terenu placu budowy oraz przywrócenie otaczającego terenu do stanu pierwotnego.

2.	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas budowy:

Elementem zagospodarowania terenu mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest jezioro Strzeszyńskie. Należy zwracać szczególną ostrożność przy wykonywaniu wszelkich prac w jeziorze.

3.	Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, z określeniem skali i rodzajów zagrożeń, oraz miejsc i czasów ich występowania:

Z uwagi na rodzaj robót inwestycja jest o niskim potencjale zagrożeń BIOZ.

W czasie realizacji robót mogą występować następujące zagrożenia:

- przy współpracy ludzi i sprzętu mechanicznego podczas prac zbrojarskich i betoniarskich, spawalniczych

- Przy pracach stolarskich

- przy montażu instalacji elektrycznej

4.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych:

- Przy prowadzeniu instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę m.in. na następujące aspekty:

- zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach w jeziorze (ryzyko utonięcia),

- zachowanie szczególnej ostrożności przy współpracy sprzętu zmechanizowanego z ludźmi (np. nie przebywania ludzi pod wysięgiem koparki lub dźwigu, zwracanie uwagi przez robotników na kierunek przemieszczania się maszyn, sprawdzanie zawiesi urządzeń dźwigowych, sprawdzenie uchwytów prefabrykatów),

- zachowanie szczególnej ostrożności przy przyłączaniu pomostu do instalacji elektrycznej,

- załoga Wykonawcy powinna być przeszkolona zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

5.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Na obszarze robót nie występują szczególne zagrożenia, które wymagałyby stałego monitorowania procesu budowlanego oraz utrzymywania dróg ewakuacji itp.

Obszar robót jest terenem otwartym, w sposób znikomy narażonym na pożar.

W przypadku wystąpienia wezbrań powodziowych Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ludzi i sprzętu (poza obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią).

W przypadku natrafienia w czasie robót na niewybuch (niewypał) należy:

• przerwać roboty,

• niezwłocznie powiadomić najbliższy posterunek policji,

• zabezpieczyć teren przed wstępem osób przez oznaczenie terenu taśmą ostrzegawczą, umieszczenie informacji o niewybuchu oraz nadzór nad terenem budowy do czasu przyjazdu policji lub odpowiednich służb.