**Ogłoszenie**

Wykonanie okresowych przeglądów techniczny dróg, obiektów drogowych budynków, mostu, budowli i instalacji w Nadleśnictwie Mrągowo,  podzielonych na trzy niezależne części.

Część I – przegląd okresowy (roczny) dróg i obiektów drogowych;

Część II– przegląd okresowy (roczny) budynków, budowli i instalacji;

Część III-  przegląd mostu w Leśnictwie Ganty;

Obiekty znajdują się na terenie województwa warmińsko mazurskiego, na obszarze trzech powiatów: mrągowskiego, olsztyńskiego i kętrzyńskiego.

**CZĘŚĆ I - Przegląd okresowy (roczny) dróg i obiektów drogowych;**

Przeglądy dróg: Celem przeglądu jest przeprowadzenie i udokumentowanie stanu technicznego dróg leśnych oraz wszystkich grup elementów występujących w korytarzu drogi.

* Zadanie ma być wykonane zgodnie z wymaganiami i w sposób wynikający z obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzenia przeglądów okresowych dróg leśnych, a w szczególności art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
* W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego tj. nawierzchnię jezdni, nawierzchnię pobocza, stan rowów, skarp i przeciwskarp, odwodnienie.
* W ramach wykonania przeglądu należy wykonać rejestrację uszkodzeń wraz z określeniem częstotliwości występowania uszkodzeń (ubytki powierzchniowe, wyboje, łaty, wgniecenia, koleiny, garby, spękania liniowe, spękania krawędziowe, spękania poprzeczne, siatkowe itp.)
* Przy  ocenie  elementów  pasa  drogowego  należy   wziąć  pod   uwagę  stan  techniczny   i   przydatność   do  użytkowania  poboczy  utwardzonych  i   nieutwardzonych,stan  techniczny  i przydatność odwodnienia drogi: rowy, skarpy, przeciwskarpy.
* Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli dla każdej drogi oddzielnie, a jeżeli droga ma różne nawierzchnie oddzielnie dla każdego odcinka oraz  raport zbiorczy o stanie dróg w Nadleśnictwie Mrągowo.

Każdy protokół okresowej kontroli powinien zawierać również wnioski kontrolne co do wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych, a także określenie stanu nawierzchni drogi. Do protokołów należy załączyć dokumentację fotograficzną uszkodzeń.

Termin wykonania: do 30.04.2025 r.

**Należy dokonać wpisów w książki obiektów budowlanych jakie posiada z zamawiający w obecności przedstawiciela zamawiającego.**

**CZĘŚĆ II – przegląd okresowy (roczny) budynków, budowli i instalacji**

* Zadanie   ma   być   wykonane    zgodnie   z    wymaganiami   i    w   sposób    wynikający z obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzenia przeglądów okresowych obiektów budowlanych, a w szczególności art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
* Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli dla każdego obiektu oddzielnie.
* Każdy protokół okresowej kontroli powinien zawierać również wnioski  kontrolne co do wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych, a także określenie stanu obiektu.
* Do protokołów należy załączyć dokumentację fotograficzną uszkodzeń.

Przeglądy roczne polegają na sprawdzeniu stanu technicznego:

a)   elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

b)   Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacja sanitarna oraz szamba bezodpływowe)

c)   Przegląd instalacji gazowej w budynku siedziby nadleśnictwa (należy dołączyć protokół z przeglądu instalacji gazowej)

d)   przegląd instalacji elektrycznej w budynku siedziby Nadleśnictwa Mrągowo  - rezystencja izolacji, przegląd włącznika przeciwpożarowego (należy dołączyć protokół z pomiarów).

Termin wykonania: do 30.04.2025 r.

**Przeglądy należy przeprowadzić w obecności pracownika nadleśnictwa w godz. 7.00 -15.00 (od poniedziałku do piątku).**

Należy dokonać wpisów w książki obiektów budowlanych jakie posiada zamawiający w obecności przedstawiciela zamawiającego.

**Część III Przeglądy mostu:**

Celem przeglądu jest przeprowadzenie i udokumentowanie stanu technicznego obiektu mostowego.

* Przegląd i kontrola stanu technicznego powinna zostać przeprowadzona zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725.), Wytycznymi prowadzenia robót drogowych w lasach (2013) oraz instrukcją przeprowadzanie przeglądów drogowych obiektów inżynieryjnych – Załącznik  do Zarządzenia  nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.
* Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli. Protokół okresowej kontroli powinien zawierać również wnioski kontrolne co do wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych, a także określenie stanu obiektu.
* Do protokołów należy załączyć dokumentację fotograficzną.

Należy dokonać wpisów w książce obiektu mostowego

Termin wykonania: 30.04.2025 r

**Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową, powinna przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami robót remontowych wykonanych w danym budynku w okresie od poprzedniej kontroli.**

**Osoby wykonujące przeglądy okresowe muszą posiadać uprawnienia budowlane lub kwalifikacje w odpowiedniej specjalności.**

**Liczba obiektów podlegających przeglądom może ulec zmianie wynikającej ze sprzedaży lub likwidacji istniejących obiektów.**