**załącznik nr 8 SWZ**

wzór umowy

Wzór istotnych postanowień umowy

# UMOWA NR 271.5.2025

zawarta w dniu .................................... r. w Jaświłach pomiędzy:

**Gminą Jaświły**

z siedzibą w Jaświły 7, 19-124 Jaświły, NIP: 5461318582

reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Marka Jarosza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Okulczyk

zwaną dalej **Zamawiającym,**

**a**

firmą/przedsiębiorstwem zarejestrowanym pod nazwą ………………………………………. , z siedzibą w …………………………………………………………………..…………………. ,

NIP: …………………………….………….. , KRS: …………………………………………,

reprezentowaną przez …………………………………………………

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanymi łącznie „**Stronami**”,

o następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „***Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych oraz centralnego zasilacza awaryjnego UPS wraz z montażem”***, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024.1320 t.j.).

# § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch agregatów prądotwórczych w obudowie oraz jednego centralnego zasilacza awaryjnego UPS. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia należy zamontować w miejscach wyznaczonych oraz podłączyć i zsynchronizować z istniejącą w budynkach instalacją elektryczną i informatyczną.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
3. dostawę dwóch agregatów i ich montaż w dwóch lokalizacjach:
4. na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, na istniejącym utwardzonym terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
5. na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach, Jaświły 71, 19-124 Jaświły, na istniejącym utwardzonym terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
6. dostawę i montaż centralnego zasilacza awaryjnego UPS w budynku Urzędu Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, na 1 piętrze budynku w serwerowni Urzędu
7. przeprowadzenie testów i kontroli poprawności działania zamontowanych urządzeń
8. przeszkolenie wyznaczonych osób ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń
9. udzielenie gwarancji na zakupione urządzenia i świadczenie usług gwarancyjnych (serwisowych) w okresie gwarancyjnym
10. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

# § 2

1. Wykonawca oświadcza, że:
2. przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi Zamawiającego oraz że posiadane informacje są wystarczające do realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
3. posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny konieczne do należytego wykonania Przedmiotu umowy;
4. posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem umowy
5. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej
6. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest:
	1. zgodny z parametrami wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jej załącznikach
	2. ofertą Wykonawcy;
	3. wolny od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych;
	4. zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania,
	5. fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz po zamontowaniu i ustawieniu gotowy do używania zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych lub technicznych.
	6. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.;
	7. odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia;
	8. nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzenia nim.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że budynki, przy których będą wykonywane prace związane z przedmiotem umowy, w czasie ich prowadzenia będą normalnie funkcjonować, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wykonywane prace nie zagrażały bezpieczeństwu pracowników Zamawiającego, jak i osobom trzecim.
8. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i celu Umowy.
9. Wszystkie prace dotyczące przedmiotu umowy wykonywane będą przy pomocy materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy z materiałów spełniających wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przedmiotem umowy.
11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania któregokolwiek urządzenia będącego przedmiotem umowy lub jego części w czasie odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia (lub jego części) wolnego od wad niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu pięciu następnych dni roboczych.

# § 3

1. Wykonując Przedmiot umowy, **Wykonawca jest zobowiązany**, w szczególności **do**:
	1. dostarczenia własnym transportem i montażu przedmiotu zamówienia, w tym innych, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy materiałów, w miejsca opisane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.
	2. zabezpieczenia Przedmiotu umowy przed uszkodzeniem (również w czasie transportu) zniszczeniem lub zdekompletowaniem w związku z czynnościami określonymi w pkt 1;. Nienaprawienie przez Wykonawcę szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę do podpisania protokołu odbioru. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia o wartość tak ustalonej szkody;
	3. zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w zakresie wszystkich prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
2. prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzoru i przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zorganizowania pracy w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z ich prowadzenia, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności
3. uzyskanie wszelkich uzgodnień, jeśli są wymagane, w tym zgłoszenie instalacji agregatów do PGE Dystrybucja
4. prowadzenia systematycznych prac porządkowych w czasie montażu oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac rozruchowo-montażowych
5. doprowadzenia przez Wykonawcę, po zakończeniu prac, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
6. utylizacji na swój koszt zdemontowanych urządzeń i materiałów nie nadających się do ponownego użycia
7. dostarczenia kart katalogowych, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,
8. przygotowania dokumentów do odbioru końcowego,
9. usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji prac oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji
10. niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac,
11. uwzględniania wytycznych Zamawiającego i współpracy z Zamawiającym
12. **Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:**
13. odbioru zamówienia zgodnego z ofertą Wykonawcy i Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
14. zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach określonych § 6 i 7 umowy

# § 4

1. Wykonawca wykona Umowę:
	1. samodzielnie (bez udziału podwykonawców).\*
	2. przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.\*

*\*zgodnie z oświadczeniem złożonym w Formularzu oferty*

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

# § 5

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie
	**do 31 lipca 2025 r.**
	2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez obie Strony umowy.
1. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy w miejsca wskazane w § 1.
2. Dostawa i montaż nastąpi w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Jaświły oraz Szkoły Podstawowej w Jaświłach, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
4. W dniu dostawy Zamawiający sprawdzi zgodność dostarczonych urządzeń z przedłożoną dokumentacją techniczną, a po zakończeniu przez Wykonawcę montażu urządzeń, przeprowadzeniu testów kontrolnych, pomiarów, szkoleń pracowników z obsługi, Strony umowy przystąpią do podpisania Protokołu odbioru.
5. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty, które są załącznikami do Protokołu odbioru:
	1. karty gwarancyjne;
	2. dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonego sprzętu,
	3. instrukcje obsługi
6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi nienależyte wykonanie Umowy, a w szczególności wadliwość dostarczonego sprzętu, odmówi podpisania Protokołu odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
7. O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego.

Strony w uzgodnionym terminie przystępują ponownie do odbioru Przedmiotu umowy.

1. Protokół odbioru zawiera w szczególności:
2. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z upoważnienia Wykonawcy i Zamawiającego;
3. oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności odbiorowych;
4. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbiorowych;
5. wykaz dokumentów przekazanych Zamawiającemu;
6. potwierdzenia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, **lub** przerwania odbioru, określenia stwierdzonych nieprawidłowości i określenia terminu do ich usunięcia, zgodnie z ust. 8 i 9 oraz potwierdzenia należytego usunięcia nieprawidłowości będących przyczyną przerwania odbioru;
7. inne istotne informacje dotyczące Przedmiotu umowy i wykonania umowy, w tym wszelkie techniczne ustalenia niewymagające zmiany Umowy;
8. podpisy osób uczestniczących w odbiorze ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

11. Protokół odbioru zostanie sporządzony w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę.

12. Z dniem podpisania Protokołu odbioru Zamawiający nabywa własność Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego do dnia podpisania Protokołu odbioru.

# § 6

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy, w tym wykonania wszystkich obowiązków określonych w Umowie, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości:

 ............................…………… zł brutto, w tym ….. % podatek VAT.

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Przedmiotu umowy, opakowania, załadunku, transportu do Zamawiającego z rozładunkiem, ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru itp. oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

 **§ 7**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………..…….……………………………………….
3. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w ust. 2, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej do zgodności z umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
4. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru, potwierdzającego należyte wykonanie Umowy w zakresie sprzedaży, dostarczenia i montażu Przedmiotu umowy.
5. Fakturę należy wystawić jak poniżej:

 **Nabywca: Gmina Jaświły**, Jaświły 7, 19 - 124 Jaświły NIP: 546 13 18 582

**Odbiorca:** Urząd Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły

1. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji części zamówienia objętego fakturą. Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury.

 **§ 8**

* 1. Wykonawca udziela ............ miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot umowy – zgodnie ze złożoną ofertą.
1. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Umowy.
2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres równy okresowi obowiązywania udzielonej gwarancji określonej w ust. 1.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).
4. W okresie gwarancyjnym Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o zaistniałych awariach urządzeń pisemnie na adres e-mail ……………………………….……… lub telefonicznie pod nr tel. …………………………..
5. Wykonawca zapewnia przyjazd technika oraz rozpoczęcie diagnozy bez zbędnej zwłoki od czasu otrzymania informacji o zaistnieniu awarii, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
6. Wykonawca niezwłocznie usuwa zgłoszoną wadę, nie później jednaj niż w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjazdu technika i rozpoczęcia naprawy.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
9. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
10. Jeżeli wada jest tego rodzaju, że element Przedmiotu umowy nie nadaje się do naprawy albo naprawa nie może mu przywrócić pełnej funkcjonalności, Wykonawca wymienia wadliwy element na nowy, o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zastosowany element.
11. W przypadku trzykrotnej, nieskutecznej naprawy tego samego elementu, Wykonawca wymieni go na nowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady po raz czwarty.
12. Okres gwarancji:

- w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa

- w przypadku naprawy wymienionego elementu ulega wydłużeniu o czas trwania jego wadliwości, liczony od chwili zgłoszenia wady do jej usunięcia.

1. Wykonawca wykonuje okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją producenta. Informację o terminie wykonania przeglądu należy przekazać Zamawiającemu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół z przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć Zamawiającemu po zakończonym przeglądzie.
2. W okresie gwarancyjnym po stronie Wykonawcy leżą koszty dojazdu do Zamawiającego, materiałów eksploatacyjnych oraz robocizny.
3. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
4. zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
5. wszczęciu postępowania upadłościowego,
6. ogłoszeniu swojej likwidacji,
7. zawieszeniu działalności
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po upływie okresu jej obowiązywania, jeżeli wadę, usterkę lub inną niesprawność zgłosił w okresie gwarancji. Zastrzeżenie zdania poprzedniego stosuje się również w sytuacji, gdy nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wady zgłoszonej w okresie gwarancji, skutkowało dalej idącym uszkodzeniem rzeczy lub pogłębieniem niesprawności nawet po upływie okresu gwarancji.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi przez producenta (kartą gwarancyjną), a warunkami gwarancji określonymi w Umowie, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.
10. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych.

# § 9

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku:
	1. zwłoki Wykonawcy w należytym wykonaniu Umowy przekraczającym 30 dni roboczych;
	2. powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o złożeniu przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy, jak też oświadczeń określonych w § 2;
	3. zniszczenia, zdekompletowania lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
	4. wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie dopuszczonym przez te ustawy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa zachowując formę pisemną nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajściu okoliczności określonej w ust. 1.
3. W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że naruszenie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części w zakresie tych elementów Przedmiotu umowy, co do której nastąpiło bezpośrednio naruszenie Umowy określone w ust. 1.

# § 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
	1. 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym § 5 ust. 1;
	2. za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 8 ust. 7 umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa §6 ust. 1 umowy za każdy dzień
	3. 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1.
4. Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie.
5. Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę VAT, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy noty obciążeniowej wskazującej: podstawę naliczenia kary umownej, wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.
6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
7. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

# § 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w następującym zakresie:
	1. wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy;
	2. dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;
	3. w zakresie terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;
	4. warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;
	5. danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony i osób reprezentujących;
	6. numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego Umowie;
	7. poprawienia Umowy w związku z wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych;
	8. zmiany postanowień Umowy korzystnej dla Zamawiającego, a polegające w szczególności na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia;
	9. zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;
	10. zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jest połączona z inną zmianą Umowy korzystną dla Zamawiającego;
	11. zmiany niektórych elementów Przedmiotu umowy na inne, spełniające warunki określone w Umowie, o parametrach co najmniej nie gorszych niż określone dla elementu zastępowanego w Załączniku nr 1, w przypadku gdy wymieniany element nie jest możliwy do nabycia, zwłaszcza wskutek wstrzymania jego produkcji lub element proponowany przez Wykonawcę posiada lepsze właściwości i wyższą funkcjonalność.
2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
3. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia przez niego konieczności zmiany oraz udokumentowania okoliczności uzasadniających potrzebę zmiany Umowy.

# § 12

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………. - tel. …………………., email .................................................. lub w przypadku nieobecności - inna osoba upoważniona przez Wykonawcę wraz z wskazaniem danych kontaktowych.
2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących Umowy jest ........................................... , tel. …………………………………., email .................................................................. lub w przypadku nieobecności - inna osoba upoważniona przez Zamawiającego wraz z wskazaniem danych kontaktowych.

# § 13

1. W związku z koniecznością realizacji przez Strony, jako administratora danych, obowiązków i celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikających z realizacji umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do koordynowania realizacji niniejszej umowy lub wskazanych w umowie danych osoby/osób wykonującej/wykonujących przedmiot umowy; zaś Zamawiający przekazuje Wykonawcy następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej pracownika wskazanego do koordynacji realizacji niniejszej umowy. Strony dochowają wszelkich obowiązków wynikających z RODO.
2. Strony będą realizować wobec osób, które są ich przedstawicielami obowiązek informacyjny, o którym mowa odpowiednio w art. 13 i 14 RODO.

# § 14

1. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez zgody Zamawiającego czynności, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Zamawiającego lub umocowanie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego. Zgoda określona w zdaniu poprzednim musi zostać wyrażona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 15**

1. Strony oświadczają, że będą wymieniały informacje i współpracowały ze sobą w celu starannego i należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

 …………………………… …..……………………

 KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

 …………………………………