U m o w a nr ZP.241.32.2025 (dalej: Umowa) projekt

zawarta w dniu ……………. r. w Poznaniu pomiędzy:

Miastem Poznań, Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji – Samorządowym Zakładem Budżetowym, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań,

reprezentowanymi przez:

- Dyrektora- Łukasza Miadziołko

przy kontrasygnacie

- Kingi Haremskiej – Kierownika Działu – Głównego Księgowego

**zwanymi dalej „Zamawiającym”**

a

**zwanym dalej "Wykonawcą",**

**łącznie zwanymi „Stronami”.**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zmianami), zwanej dalej PZP oraz przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do odbudowy pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim ul. Koszalińska 15, 60-480 Poznań oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 5 do Umowy (dalej: Przedmiot Umowy).

2. Na Przedmiot Umowy składają się wszystkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisane w:

a) dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ;

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ;

c) przedmiarze robót – stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ .

3. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją wymienioną w ust. 2 oraz dokumentacją postępowania w wyniku którego zawarto Umowę.

4. Wykonawca uznaje, że dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, są wystarczające i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy zapewniający prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca, w terminie do 3 tygodni liczonych od dnia zawarcia Umowy, zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu, projektu warsztatowego (projektu wykonawczego) konstrukcji pomostu przed rozpoczęciem robót budowlanych, w szczególności przed zamówieniem i montażem elementów konstrukcyjnych.

7. Projekt warsztatowy powinien zawierać komplet rysunków wykonawczych konstrukcji stalowej oraz montażu balustrad i deskowania kompozytowego, uwzględniający wszystkie szczegóły techniczne i rozwiązania materiałowe nieujęte w dokumentacji projektowej.

8. Projekt warsztatowy wymaga akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta dokumentacji budowlanej przed rozpoczęciem prac montażowych.

9. Opracowanie projektu warsztatowego nie uprawnia Wykonawcy do zmiany rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

10. Koszt opracowania projektu warsztatowego leży po stronie Wykonawcy i jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym.

11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia i przestrzegać przepisów BHP, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.

12. Zamawiający jest uprawniony do badania, czy użyte przez Wykonawcę materiały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu dokumenty w języku polskim potwierdzające zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami i innymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową.

13. Wykonawca oświadcza, że we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji będzie dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), o ile wykonanie zadania publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi. W tym celu Wykonawca wypełni oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Umowy.

14. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się oraz zastosowania Zarządzenia nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew – link do zarządzenia: <https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/>

15. PodpisanieUmowy przez Wykonawcę stanowi dowód na okoliczność tego, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz terenem robót, znane są mu warunki lokalne, w których prowadzone będą roboty i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

**§ 2**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odpady powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz za ich właściwe zagospodarowanie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego gospodarowania odpadami, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych, zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę.

3. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego udostępni informacje o ilości, rodzaju oraz miejscu przyjęcia powstałych odpadów, o których mowa w ust. 1 i 2, w postaci prawidłowo wypełnionych kart przekazania odpadów (KPO).

**§ 3**

1. Stosownie do art. 95 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem osób wykonujących czynności kierownika budowy lub kierownika robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w ust. 1, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2023.1465 ze zmianami).

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.

4. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, stanowisko, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek ZUS i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób na podstawie umowy o pracę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 w sposób określony w ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczaniem kar umownych określonych w § 13 ust. 6 Umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną.

**§ 4**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w dniu 08 września 2025 r.

2. Zakończenie realizacji całości Przedmiotu Umowy ustala się maksymalnie na okres do 90dni liczonych od dnia przekazania terenu robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do skrócenia terminu realizacji całości Przedmiotu Umowy o czas wskazany w Ofercie, tj. [….] dni w stosunku do terminu wynikającego z ust. 2. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania, wykonawca poniesie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka [Zobowiązanie gwarancyjne wykonawcy].

**§ 5**

Zamawiający zobowiązany jest:

1) zapewnić terminowość wszystkich płatności,

2) zapewnić nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy.

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy,zgodnie z dokumentacją o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 Umowy,

2) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz o terminie ich wykonania, drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Umowie.

3) umieszczenia tablicy informacyjnej budowy w widocznym miejscu oraz ogłoszenia zawierającego dane BIOZ,

4) ustanowienia oraz zapewnienia przy realizacji Umowy kierownika budowy. Funkcje te mogą pełnić osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis na listę właściwej izby samorządu budowlanego,

5) zapewnienia obecności na naradach koordynacyjnych swoich przedstawicieli w tym kierownika budowy. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą,

6) utrzymania porządku na placu budowy, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność,

7) zorganizowania pomieszczeń socjalnych i zapewnienia warunków bhp na terenie robót,

8) sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone przez którekolwiek z osób, za pomocą których wykonuje Przedmiot Umowy, także wobec osób trzecich.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 złotych, które jest ważne do …............ r.

4. Jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, na okres krótszy, niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca oświadcza, iż przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7, zawrze nową umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500.000,00 zł z terminem obowiązywania nie krótszym niż termin wykonania Przedmiotu Umowy.

**§ 7**

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące rodzaje odbioru robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy,

3) odbiór ostateczny.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na koszt własny.

3. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni, od dnia zgłoszenia Zamawiającemu pocztą elektroniczną gotowości do odbioru i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia zakończenia robót w protokole z odbioru końcowego. Zgłoszenie stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru.

5. Odbiór, ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiającego, w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

6. Z odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, sporządza się pisemne protokoły, każdorazowo podpisane przez przedstawicieli Stron.

**§ 8**

1. Z ramienia Zamawiającego do kontaktu i podpisania protokołów odbiorów, o których mowa w § 7, upoważniony jest ………………..., nr tel. ………………..., e-mail: ……………………….. lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.

2. Z ramienia Wykonawcy do kontaktu i podpisania protokołów odbiorów, o których mowa w § 8, upoważniony jest ………………..., nr tel. ………………..., e-mail: ………………………..

**§ 9**

1. Jeżeli w czasie odbioru, o którym mowa § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy, zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady Przedmiotu Umowy dadzą się usunąć:

a) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem (wada istotna) Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad,

b) w przypadku wad nie uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem (wada nieistotna), Zamawiający dokonuje odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia takich wad w ramach okresu rękojmi za wady i gwarancji.

2) jeżeli wady Przedmiotu Umowy nie dadzą się usunąć:

a) w przypadku wad nieistotnych Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie;

b) w przypadku wad istotnych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od stwierdzenia, że wady nie nadają się do usunięcia zachowując prawo do kary umownej przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt 2 Umowy.

2. Wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, w szczególności: terminy wyznaczone na usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych w czasie odbiorów oraz ewentualnie sposób usunięcia wad, zostaną wpisane do protokołów odbioru o których mowa w § 7 Umowy

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad nieistotnych oraz zaproponować nowy termin odbioru robót zakwestionowanych, jako dotkniętych wadami nieistotnymi. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nieusunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje Wykonawca niezwłocznie po obciążeniu go przez Zamawiającego i przekazaniu potwierdzonego kosztorysu powykonawczego.

**§ 10**

1. Maksymalne, ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się na kwotę ……………. zł netto plus VAT w wysokości ………………. zł, co stanowi razem kwotę …………………. zł brutto (słownie: …………………), zgodnie z Formularzem Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy i Kosztorysem Ofertowym *(ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy)*, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy

2. Wynagrodzenie płatne będzie w jednorazowo, po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy.

**§ 11**

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura z załączonym protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Strony, po usunięciu wad wskazanych w protokole i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

2. W przypadku wykonywania robót stanowiących Przedmiot Umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę, konieczne jest złożenie wraz z fakturą przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wykonanych przez nich robót, dostaw lub usług.

3. Zamawiający ureguluje należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………...….według wystawionej faktury w ciągu …... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami określonymi w ust. 1 i 2.

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie i na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, umieszczonym na białej liście podatników VAT.

6. W przypadku wskazania na fakturze VAT rachunku rozliczeniowego niewymienionego na białej liście podatników VAT, Zamawiający dokona płatności na inny podany na białej liście podatników VAT rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego na białej liście podatników VAT, na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

7. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem przez Wykonawcę rachunku rozliczeniowego znajdującego się na białej liście podatników VAT i niezgodnością numeru rachunku bankowego podanego przez Wykonawcę, z rachunkiem bankowym wskazanym na białej liście podatników VAT.

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, NIP: 2090001440.

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, NIP: …………………

10. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:

NABYWCA:

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań

ODBIORCA:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań,

NIP 2090001440, GLN 5907459623215.

11. W przypadku wskazanym w ust. 10, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

12. Wykonawca nie może bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią, pod rygorem nieważności.

**§ 12**

1. Wykonawca może zrealizować Przedmiot Umowy wskazany w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część Przedmiotu Umowy powierzoną podwykonawcom.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę lub aneks do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub aneksu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem aneksu do umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełniają one wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

2) przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

3) zawierają postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

6. Zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest równoznaczne z brakiem akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może ponownie przedstawić projekt umowy lub projekt aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzględniający zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

11. Zgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest równoznaczne z brakiem akceptacji przez Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy lub aneksu do umowy przez Zamawiającego.

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o których mowa w ust. 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może ponownie przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniające sprzeciw zgłoszony przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 10.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów lub aneksów do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Przedmiotu Umowy i aneksów dotyczących tych umów.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo również Wykonawcy.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy bądź aneksu do umowy, w terminie każdorazowo określonym przez Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 5.

17. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłacił podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa, niż sporna kwota, a Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy nie przysługują z tego tytułu odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

18. Zamawiający ma prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach, takich jak: potwierdzenie przelewu czy kwitariusz przyjęcia gotówki.

19. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać, w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu robót przewidzianych do wykonania,

2) terminów realizacji,

3) wynagrodzenia i terminów płatności,

4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania Umowy,

5) gwarancji jakości zrealizowanego zakresu robót.

**§ 13**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w § 1, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy,

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru robót w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad w protokole odbioru,

4) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

5) zwłoki w wykonywaniu corocznego przeglądu i serwisu pomostu, o którym mowa w § 15 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 15 ust. 6 Umowy.

6) zwłoki w opracowaniu projektu warsztatowego, o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 1 ust. 6 Umowy.

7) opóźnienia w stosunku do skróconego terminu realizacji całości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień przekroczenia skróconego terminu wynikającego z § 4 ust. 3 Umowy (zobowiązanie w tym zakresie ma charakter gwarancyjny), lecz nie więcej niż za ilość dni skrócenia terminu, wynikających z § 4 ust. 3 Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub ich zmian, w terminie wynikającym z § 12 ust. 9, w wysokości 0,05% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo wezwania Wykonawcy w trybie § 12 ust. 16, w wysokości 0,05% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wprowadzenie zmiany.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niezatrudnienia na podstawie umowę o pracę osób, o których mowa w § 3, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy, każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowę o pracę.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie przestrzega przepisów, o których mowa w § 1ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

9. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

10. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy.

11. Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić, na zasadach ogólnych prawa cywilnego, odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w Umowie kary umowne.

**§ 14**

1. Wykonawca w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy udziela Zamawiającemu ………... miesięcy gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy, liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

3. Wykonawca zapewnia, że dołoży najwyższej staranności i gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

4. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad wykonanego Przedmiotu Umowy np. technicznych, technologicznych i wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację Przedmiotu Umowy lub obniżających jego jakość.

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

6. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany, nie dopełni obowiązku w terminie określonym w wezwaniu, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym wszelkie inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy oraz przepisów prawa.

**§ 15**

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Przedmiotu Umowy, do naprawy lub wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną od wad w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w § 14 ust. 6 . Termin na naprawę lub wymianę wadliwej części Przedmiotu Umowy liczy się od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady, dokonanego za pomocą e-mail Wykonawcy, którego adres wskazany został w Umowie.

2. W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinna zostać dokonana naprawa lub wymiana, Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji. Wysokość i zasady naliczania tych kar zostały określone w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

3. W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami np.: z tytułu zastosowanych części do napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym nawet wtedy, gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania gwarancji lub poprawności działania Przedmiotu Umowy. Jeżeli przeprowadzenie w określonym czasie czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta sprzętu lub materiałów, to za wykonanie tych czynności w okresie gwarancji odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie związane z tym koszty.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania corocznego przeglądu i serwisu pomostu w okresie obowiązywania gwarancji, każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu użytkowania (rozumianego jako okres od 1 maja danego roku).

5. Serwis, o którym mowa w ust. 4, powinien obejmować co najmniej:

1) kontrolę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych (stalowych i kompozytowych),

2) sprawdzenie mocowań, połączeń i zamocowań barier,

3) ocenę stanu powierzchni użytkowej (desek kompozytowych),

4) oczyszczenie powierzchni pomostu z osadów i zabrudzeń,

5) drobne regulacje i konserwację elementów, jeżeli będą tego wymagały,

6) sporządzenie protokołu serwisowego z wnioskami i zaleceniami, przekazanego Zamawiającemu w terminie 7 dni od wykonania przeglądu.

6. Serwis, o którym mowa w ust. 4, powinien zostać wykonany corocznie do dnia **15 kwietnia** każdego roku trwania okresu gwarancji.

7. Koszty przeglądów i serwisu są wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy i nie podlegają dodatkowej zapłacie.

**§ 16**

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie w formie……………….. w wysokości 2 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 10, równej ………………. zł (słownie: …………………...).

2. Zwrot zabezpieczenia w części równej 70% nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostała część zabezpieczenia w części równej 30% pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, zwrócona zostanie nie później, niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji określonym w § 14 ust. 1 Umowy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP.

**§ 17**

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

1) zwłoki w rozpoczęciu robót dłuższej niż 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

2) istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

3) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1pkt 1 i 2 może nastąpić w terminie do 30 dni od ich zaistnienia, a w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Skutki odstąpienia od Umowy nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych.

**§ 18**

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści zawartej Umowy:

1) zmianę terminu realizacji lub zakresu robót wraz ze zmianą wynagrodzenia będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych,

2) zmianę terminu realizacji lub zakresu robót wraz ze zmianą wynagrodzenia wynikających z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

3) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wynikającą z konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie warunkowała wykonanie Przedmiotu Umowy i będzie miała wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

4) zmianę terminu realizacji lub zakresu robót wraz ze zmianą wynagrodzenia, wynikającą z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec,

5) zmianę technologii wykonywania robót budowlanych lub rodzaju materiałów bez zmiany wynagrodzenia, z których będą wykonane roboty budowlane, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Dokonanie zmiany technologii i materiałów nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy;

6) zmianę postanowień Umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,

7) zmianę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian,

8) zmianę osób wskazanych w Umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego - tym zakresie zmiany nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu,

9) zmianę terminu realizacji lub zakresu robót wraz ze zmianą wynagrodzenia, wynikającą ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

10) zmianę zakresu robót wraz z wynagrodzeniem wynikająca z konieczności wykonania robót zamiennych.

2. Warunki wprowadzenia zmian w Umowie:

1) każdy wniosek o zmianę Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar wykazania konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy,

2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, tylko i wyłącznie, o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania Umowy. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie przez Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie.

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy.

**§ 19**

**1. Informacje dotyczące administratora danych** oraz inspektora ochrony danych  
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: [sekretariat@posir.poznan.pl](mailto:sekretariat@posir.poznan.pl) (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: [iod@posir.poznan.pl](mailto:iod@posir.poznan.pl)

2. **Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne**Będziemy przetwarzali Państwa dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.240.32.2025, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.

3. **Komu przekazujemy Państwa dane?**

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.  
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.  
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:

- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,  
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.   
Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.  
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.  
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).

4. **Okres przechowywania danych** Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. **Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**  
Mają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących\*\*;  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych\*\*\*;  
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*\*\*; Nie przysługuje Państwu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

**7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy**W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

\* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
\*\* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.\*\*\* Wyjaśnienie**:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
\*\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**§ 20**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i PZP.

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje, o których mowa powyżej nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, o którym mowa w ust. 2, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

5. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Integralną częścią umowy są załączniki:

* nr 1 – Wymagania BHP
* nr 2 – Formularz ofertowy,
* nr 3 - Oświadczenie dotyczące pojazdów,
* nr 4 – Kosztorys ofertowy,
* nr 5 – Wytyczne do dokumentacji powykonawczej.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |