Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Dla zadania :

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW266 (al. Marii Danielewicz-Zielińskiej i ul. Przemysłowa) z drogą powiatową
(ul. Juliusza Słowackiego) i drogą gminną (ul. Halinowo) w Aleksandrowie Kujawskim” – opracowanie dokumentacji technicznej.

Bydgoszcz, luty 2024 r.

Rozdział I

UWAGI OGÓLNE

- Zamówienie obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 wraz z budową ronda na skrzyżowaniu DW 266  (al. Marii Danielewicz-Zielińskiej i ul. Przemysłowa) z drogą powiatową (ul. Juliusza Słowackiego) i drogą gminną (ul. Halinowo) w Aleksandrowie Kujawskim”. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu aleksandrowskiego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.

- Stan istniejący:

- Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej położony jest wg kilometrażu drogi wojewódzkiej nr 266 – zgodnie z dołączonym do przetargu planem sytuacyjnym opracowanym w stadium programu funkcjonalno-użytkowego – od ok. km 6+380 (granica z terenem PKP) ok. km 7+200 (koniec obszaru zabudowanego i dowiązanie do wykonanej odnowy nawierzchni). Dołączony plan sytuacyjny należy traktować poglądowo.

- Droga wojewódzka nr 266 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Juliusza Słowackiego) oraz drogą gminną nr 160814C (ul. Halinowo) posiada jezdnię o szerokości 6,0 – 7,0 m o nawierzchni bitumicznej. W ciągu al. Marii Danielewicz-Zielińskiej na projektowanym odcinku, droga stanowi dojazd do przejazdu kolejowego. W ciągu ul. Przemysłowej DW 266 jest wyposażona w chodnik po zachodniej stronie oraz drogę rowerową po wschodniej stronie drogi. Na drodze powiatowej (ul. Juliusza Słowackiego) w obrębie skrzyżowania znajdują się chodniki po obu stronach drogi. Na przeważającym odcinku objętym zadaniem występuje oświetlenie uliczne. 
W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z drogą powiatową i gminną zlokalizowane są zjazdy na stację paliw. Skrzyżowanie charakteryzuje się układem czterowlotowym gdzie regulacja pierwszeństwa odbywa się na podstawie znaków.

- Na przedmiotowym skrzyżowaniu istnieje kanalizacja deszczowa, do której odprowadzana jest woda deszczowa z jezdni.

- Towarzyszące inwestycji drogi tj. droga powiatowa w ciągu ul. Juliusza Słowackiego oraz droga gminna nr 160814C (ul. Halinowo) to drogi jednojezdniowe o szerokości jezdni w granicach 6,0 – 7,0 m. W przypadku ul. Juliusza Słowackiego jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną natomiast nawierzchnia drogi gminnej nr 160814C została wykonana z trylinki.

- Założenia projektowe:

- Charakterystyka projektowanej drogi:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Aleksandrów Kujawski w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski, powiecie aleksandrowskim.

Długość planowanego do realizacji odcinka wynosi około 820m wg kilometrażu DW 266 od ok. 6+380 km do ok 7+200 km. Ostateczna długość odcinka objętego opracowaniem zostanie ustalona w toku prac projektowych, natomiast na ewentualne wydłużenie odcinka projektowanego wpływ będzie mieć konieczność rozwiązania kolizji z infrastrukturą obcą i dowiązanie projektu do istniejącej geometrii dróg.

- W ramach zadania zakłada się budowę ronda, w zależności od wyników pomiaru i prognoz ruchu oraz możliwości terenowych prognoz ruchu jedno- lub dwupasowego na skrzyżowaniu DW 266 (al. Marii Danielewicz-Zielińskiej i ul. Przemysłowa) z drogą powiatową (ul. Juliusza Słowackiego) i drogą gminną 160814C (ul. Halinowo) oraz przebudowę ul. Przemysłowej na odcinku długości ok. 800m tj. do końca obszaru zabudowanego.

- W ramach opracowywanej dokumentacji należy przewidzieć możliwość etapowania zadania osobno dla zakresu obejmującego budowę ronda oraz dla zakresu obejmującego  rozbudowę ul. Przemysłowej. W związku z tym należy przyjąć rozwiązania umożliwiające wykonanie i funkcjonowanie ronda oraz ul. Przemysłowej jako osobne niezależne od siebie obiekty budowlane. Należy również wydzielić te zakresy w przedmiarach.

- Rozbudowę drogi należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518 z późn. zm.).

- W ramach opracowania dokumentacji projektowej, należy uwzględnić:

- przebudowę podziemnej i naziemnej infrastruktury będącej w kolizji z projektowaną inwestycją,

- wycinkę drzew/krzewów kolidujących z inwestycją,

- przebudowę zjazdów,

- przebudowę i budowę zatok autobusowych,

- przebudowę i budowę dróg dla pieszych i rowerów,

- wykonanie odwodnienia – przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę kanału technologicznego,

- zaprojektowanie elementów BRD, wg potrzeb,

- wykonanie oznakowania poziome i pionowe grubowarstwowe,

- uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych (np. poprzez wykonanie elementów nawierzchni tworzących system informacji dla osób niewidomych – płytki ostrzegawcze i kierunkowe),

- przebudowę oświetlenia drogowego,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- Parametry techniczne skrzyżowania – wg obowiązujących przepisów i norm oraz uwzględniając obecne i prognozowane natężenie ruchu na poszczególnych wlotach.

- Parametry techniczne drogi:

Dla odcinka drogi wojewódzkiej:

- klasa techniczna - G,

- szerokość jezdni- 7m,

- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,

Dla odcinka drogi powiatowej i gminnej:

-  klasa techniczna -  Z

- szerokość jezdni - 6,0- 7,0 m

- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,

Zamawiający nie wyklucza pojawienia się innych prac do zaprojektowania, które mogą się pojawić na etapie opracowania dokumentacji.

Dokumentację należy opracować zgodnie z Wytycznymi do projektowania opracowanymi przez Zamawiającego przyjętych zarządzeniem Dyrektora nr 42/2021 podanych do stosowania na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego na drogach wojewódzkich (dostępne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-projektowania-2/). Wytyczne należy stosować odpowiednio, w zakresie nie będącym w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

WYMAGANIA

- Do obowiązków Wykonawcy Zamówienia należy:

- Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji (w tym między innymi: zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie/zgłoszenie wodnoprawne (jeżeli będzie konieczne),  decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), opinii (w tym opinii geometrii drogi, opinii niezbędnych do wniosku ZRID), zgód na dysponowanie nieruchomościami, odstępstwa od przepisów, uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania (w tym jeżeli zajdzie konieczność uzgodnienie z konserwatorem zabytków).

- Wystąpienie do Zamawiającego o udzielenie niezbędnych pełnomocnictw.

- Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz właściwa koordynacja międzybranżowa projektu.

- Udzielanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody w trakcie postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzupełnienie/ poprawienie dokumentacji projektowej.

- Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia                    na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych                         na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie obszaru oddziaływania obiektu.

- Zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób,                      aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania                                          dla projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn.zm.) oraz ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).                              Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekt budowlany należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót                       i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które                          są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi                                        i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

- Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                      za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

- Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu                             ich przekazania Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat                   od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych, z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki.

Rozdział III

ZAKRES OPRACOWANIA

- Opracowanie powinno zawierać m.in.:

- Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjętej                            do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. Mapa do celów projektowych musi być wykonana zgodnie z Ustawą                   z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846, 2185 z późn.zm.) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie .dxf).

- Opracowanie dokumentacji geologicznej oraz geotechnicznych warunków posadowienia. Dokumentację należy wykonać m.in. stosując odpowiednio zapisy dokumentu pn. „Wytyczne techniczne do projektowania”.

- Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego (jeżeli będzie konieczne) – zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych materiałów, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków, opinii.

- Wystąpienie o naniesienia istniejących i projektowanych sieci i urządzeń do wszystkich gestorów w celu uniknięcia braku zainwentaryzowanych sieci.

- Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

- Uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów.

- Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych.

- Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego).

- Opracowanie projektu wykonawczego.

- Opracowanie audytu BRD dla stanu istniejącego.

- Opracowanie audytu BRD dla stanu projektowanego.

- Opracowanie audytu BRD w zakresie wynikającym z przepisów Art. 24ga – Art. 24mc Ustawy o drogach publicznych (jeżeli będzie konieczne).

- Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas realizacji robót organizacji ruchu.

- Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego.

- Opracowanie planu Bioz.

- Opracowanie projektów podziału nieruchomości.

- Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczającej teren inwestycji. Należy oznaczyć wszystkie wierzchołki docelowej linii rozgraniczającej, w tym istniejącego pasa drogowego w przypadku braku potrzeby jego poszerzenia. Punkty graniczne należy oznaczyć prętami geodezyjnymi. Wykonać dokumentację fotograficzną oraz wskazać współrzędne dla każdego wyznaczonego w terenie punktu.

- Opracowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku Zrid wraz z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń o ostateczności wszystkich niezbędnych opinii.

- Przygotowaniu wniosku Zrid w wersji edytowalnej.

- Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla wszystkich nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia.

- Zakres i forma dokumentacji projektowej.

- Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zostać opracowana m.in. zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn.zm.),

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm),

- Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu:

- WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych,

  - WR-D-41-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 r. z późn.zm.) i aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.).

- W przypadku powołania się w umowie lub opisie przedmiotu zamówienia na konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe,                    w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania należy uwzględniać zmianę przepisów oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, katalogów itd.

- Opracowanie projektu budowlanego musi zawierać wszystkie niezbędne branże wraz               z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym właścicieli występujących urządzeń obcych.

- Projekt wykonawczy należy sporządzić dla wszystkich niezbędnych branż wraz                            z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Projekt wykonawczy powinien zawierać zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych.

- Dokumentacja powinna zawierać projekt konstrukcji nawierzchni wraz ze szczegółowymi obliczeniami dla przyjętej kategorii ruchu.

- Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas realizacji robót organizacji ruchu wykonać zgodnie z wytycznymi Organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Kosztorys ofertowy: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych dla robót drogowych.

- Przedmiar robót: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

- Należy opracować również SST dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Kosztorys inwestorski: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnym                             z układem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartału przed złożeniem dokumentacji do Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn                     i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie                    w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika                   z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarta informacja                        o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych oraz wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Dokumentację (w tym projekty podziału) należy wykonać w 5 egzemplarzach, każdy w teczce ze spisem zawartości. Projekt budowlany należy opracować w 3 egzemplarzach w celu złożenia dokumentacji z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji ZRID należy wykonać dodatkowe 2 egzemplarze projektu budowlanego wraz z załącznikami do decyzji (mapa z przebiegiem drogi, projekty podziału nieruchomości), które są zeskanowaną w kolorze (nie odbiegającą od zatwierdzonego projektu) wersją dokumentacji. Spośród 5 egz. stałej i czasowej organizacji ruchu ma być 1 oryginał z zatwierdzeniem i 4 wierne kopie z pieczęciami organu zatwierdzającego. Dodatkowo dokumentację projektową w formie elektronicznej w formacie dwg, część opisowa w docx, część nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar robót i kosztorys ofertowy w formacie arkusza MS Excel.

- Przedmiot zamówienia w tym co do zakresu i formy należy przygotować w zgodności                              z dokumentem „Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco                              z Zamawiającym założeń programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwiązań projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnień branżowych) oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Wykonawca jest zobowiązany także                                      do uzgadniania z Zamawiającym treści pism/opracowań kierowanych do organów państwowych oraz samorządowych. Prace projektowe należy na bieżąco konsultować                         i uzgadniać z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydziałem Planowania                         i Dokumentacji. Osoba do kontaktu: Alicja Kropińska. Tel. 52 37 05 721, e-mail: a.kropinska@zdw-bydgoszcz.pl

Rozdział IV

POZOSTAŁE

- Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest przekazać najpóźniej w następnym dniu od ich otrzymania, wskazując za każdym razem, datę kalendarzową ich wpływu do Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji prac projektowych                          w trakcie ich sporządzania.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania problemów wynikających                    z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach                         z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

- Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

- Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, protokołu) okresowych spotkań (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy                                              z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia                      lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest przesyłania projektu notatki/protokołu do uzgodnienia, a następnie do przesłania kopii zaakceptowanego protokołu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkań/narad pozostają u Zamawiającego.