UMOWA Nr WID.7223.2.6.2023

W dniu ………………… 2023 r. w Komornikach, pomiędzy Gminą Komorniki,

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

NIP 777-31-40-250 w imieniu której działa:

Tomasz Stellmaszyk			-	z-ca Wójta Gminy Komorniki

kontrasygnata: Magdalena Surdyk	-	Skarbnik

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Z uwagi na wartość umowy nieprzekraczającą 130.000 zł netto, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy.

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Roboty w zakresie utrzymania oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Komorniki „zwanego dalej - „Przedmiotem umowy”.

  - Przedmiot niniejszej umowy obejmuje utrzymanie, konserwację i realizację nowych projektów organizacji ruchu dla oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Gminy Komorniki.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

  - W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

    - przeglądów oznakowania występującego na ciągach ulic, a odbywających się obligatoryjnie oraz na podstawie pisemnych zleceń i zgłoszeń telefonicznych dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiającego, obejmujących sprawdzenie stanu technicznego, widoczności i czytelności znaków, mycie zabrudzonych, odśnieżanie znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kontrowanie tarcz znaków, tablic, tabliczek, prostowanie, betonowanie słupków pod znakami, mocowanie zerwanych znaków, ustawianie wyrwanych i stabilizowanie obruszonych słupków, naprawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: barier i zabezpieczeń łańcuchowych z użyciem drobnych materiałów, wymianie uszkodzonych uchwytów do znaków i uzupełnianiem brakujących,

    - wykonywania - na podstawie odrębnych pisemnych zleceń, w terminie określonym w zleceniu - robót i prac utrzymaniowych na drogach będących w zarządzie Gminy Komorniki,

    - zabezpieczania awarii w pasie drogowym polegającym na wygrodzeniu miejsca niebezpiecznego dla użytkownika tej drogi wraz z oznakowaniem informującym o istniejącej przeszkodzie, w oparciu o zasady zawarte w przepisach,

    - realizacji planowanych zmian oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej (-ych) montaż nowego oznakowania pionowego i demontaż/usunięcie zbędnego, zgodnie z przekazanym zleceniem i dokumentacją techniczną lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego,

    - usuwania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.

  - W ramach robót i prac mających na celu utrzymanie stanu technicznego oznakowania pionowego na ulicach Gminy Komorniki Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

    - montażu nowych słupków, znaków drogowych oraz tablic,

    - wymiany i zamontowania brakujących i uszkodzonych znaków drogowych,

    - innych prac związanych z utrzymaniem oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego nie ujętych w formularzach cenowych,

    - demontażu i montażu progów zwalniających, progów wyspowych, barier betonowych, stalowych, linowych i zabezpieczeń łańcuchowych,

    - malowania słupków, prostowania, obracania, betonowania, kontrowania, zakuwania, mycia, odśnieżania: słupków, znaków drogowych, tablic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - W celu utrzymania oznakowania pionowego w należytym standardzie oraz przy wdrażaniu nowych organizacji ruchu Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

    - ustawienia, demontażu, poprawy i malowania słupków,

    - przymocowywania, demontażu, poprawy znaków i tablic,

    - wykonywania innych prac przy urządzeniach bezpieczeństwa ruchu ujętych w kosztorysie ofertowym.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich robót objętych niniejszą umową w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, do dysponowania służbami technicznymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, gotowymi do realizacji zadań umowy przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, bazy dyspozytorskiej z co najmniej 1 linią telefoniczną, faxem, komputerem wyposażonym w programy do obsługi biurowej z dostępem do Internetu oraz dostępem do e-maila oraz do zapewnienia bezprzewodowej łączności z każdym zespołem pracującym na terenie Gminy Komorniki. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność w bazie dyspozytorskiej osoby kompetentnej do przyjmowania i wydawania dyspozycji ekipom pracującym w terenie, w godzinach pracy Urzędu Gminy Komorniki.

  - Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w tym mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy.

§2

TERMIN WYKONANIA PRAC

- Usługi wymienione w zakresie objętym zamówieniem będą realizowane w trzech trybach na polecenie Zamawiającego:

- Tryb awaryjny (w czasie max. 2 godzin) obejmuje montaż zniszczonych lub skradzionych znaków mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, np.: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6b itp. oraz zabezpieczenie miejsc awaryjnych znakami U-21a, U-21b, U-20a.

- Tryb pilny (48 godzin) obejmuje montaż zniszczonych lub skradzionych pozostałych znaków z grupy ostrzegawczych, nakazu i zakazu.

- Tryb normalny (max. 10 dni) obejmuje znaki kierunku i miejscowości, uzupełniające oraz wymiany znaków nie mających istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu  drogowego.

- Podstawą wykonania robót jest zlecenie Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej na adres:………………………………………………………, określające zakres wykonywanych prac oraz termin wykonania prac, z zastrzeżeniem ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku trybu awaryjnego i pilnego zgłoszenie przez Zamawiającego odbywa się na nr telefonu Wykonawcy:…………………., niezwłocznie potwierdzonej emailem na wskazany adres w ust. 2.

- Wykonawca jest zobowiązany dokonać zabezpieczenia awarii w pasie drogowym niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli w trakcie trwania awarii oznakowanie zabezpieczające ulegnie uszkodzeniu lub zostanie skradzione Wykonawca zobowiązany jest do jego niezwłocznej wymiany lub uzupełnienia lecz nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

- W terminie 2 dni od daty wykonania prac Wykonawca pisemnie powinien powiadomić Zamawiającego o fakcie dokonania tych czynności podając dane:

  - rodzaj awarii lub uszkodzenia oznakowania.

  - lokalizację.

  - imię i nazwisko osoby oraz nazwę instytucji zgłaszającej nieprawidłowość.

  - datę i godzinę zabezpieczenia awarii, naprawy uszkodzenia oznakowania.

- Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest usunąć w całości oznakowanie tymczasowe awarii i przywrócić oznakowanie docelowe. O powyższym fakcie należy powiadomić w tym samym dniu Zamawiającego podając datę i godzinę przywrócenia oznakowania docelowego. Koszty utrzymania oznakowania czasowego w terenie (prostowanie, mycie, zachowanie czytelności, odśnieżenie itp.) ponosi Wykonawca.

- Wdrożenie stałych lub tymczasowych organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zgodnie ze zleceniem i przekazaną dokumentacją lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zgłoszenia do odbioru w formie pisemnej musi zawierać godzinę i dzień wykonania zlecenia.

- Wykonawca będzie sporządzał czytelną dokumentacje fotograficzną wykonanych prac potwierdzającą fakt ich wykonania (stan przed i po wykonaniu) uwzględniającą każdy element podlegający zapłacie, a następnie będzie przedstawiał ją Zamawiającemu comiesięcznie wraz z kosztorysem powykonawczym do piątego dnia każdego następnego miesiąca. Dokumentacja fotograficzna na płycie CD winna być uporządkowana w sposób analogiczny do pozycji w książce obmiarowej. Zamawiający przez czytelność dokumentacji rozumie możliwość identyfikacji urządzenia i jego lokalizacji.

- Zamawiający przedstawi Wykonawcy wzory obowiązujących dokumentów rozliczeniowych tj.: książka obmiarowa, zestawienie materiałowe, kosztorys, ewidencja depozytów, ewidencja złomowania – wersja elektroniczna EXCEL i analogicznie wersja papierowa. Zamawiający będzie poddawał weryfikacji jedynie pełny komplet dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie sporządzał co miesiąc zestawienie zbiorcze materiałów wbudowanych - w wersji papierowej jako załącznik do kosztorysu powykonawczego, oraz w wersji elektronicznej i będzie je dostarczał do Zamawiającego w terminie do piątego dnia każdego następnego miesiąca.

§3

SPOSÓB WYKONANIA PRAC

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania przedmiotu umowy, jak również, iż posiada stosowne doświadczenie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

- Naprawy awaryjne oznakowania, wszelkie i wszystkich urządzeń aktywnych pozostających w okresie gwarancyjnym przez cały czas trwania zamówienia mogą być wykonywane, o ile nie spowoduje to utraty gwarancji. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić gwaranta o uszkodzeniach, które z tytułu gwarancji nie mogą być usunięte samodzielnie przez Wykonawcę. Nie dotyczy to likwidacji uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie.

- W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robót w oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegółowych jak dla prac prowadzonych w pasie drogowym (bez dodatkowego wynagrodzenia).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót.

- W przypadku naprawiania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego prace należy wykonać na miejscu w taki sposób, aby zachować ciągłość obowiązującej organizacji ruchu.

- Wykonawca oświadcza, iż wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszego zadania będą posiadać atesty producenta oraz odpowiadać warunkom wyszczególnionym w przepisach oraz w Specyfikacji Technicznej.

- Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. /* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy tj.:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w ust. 15 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności kopii umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydania pracownikowi potwierdzenie warunków jego zatrudnienia.

§4

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa będzie wykonywana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.

§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe, rozliczanego na podstawie ilości wykonanych i odebranych prac według niezmiennych cen zgodnie z wykazem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac zawartych w ofercie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

- Rozliczenie wszystkich prac objętych umową odbywać się będzie miesięcznie po odbiorze poszczególnych zleconych zakresów prac na podstawie protokołu odbioru, kosztorysu powykonawczego wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową (oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty: 130.000,00 złotych netto (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100). W przypadku przekroczenia wskazanej wyżej kwoty, strony zgodnie postanawiają, że przedmiotowa Umowa ulega rozwiązaniu.

- Faktury VAT wystawione na podstawie protokołu odbioru zleconych prac oraz dokumentacji wyszczególnionej w ust. 16 niniejszego paragrafu płatne będą na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących Przedmiot umowy do każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót objętych składaną fakturą oraz:

  - oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz

  - kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz

  - potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury.

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej powinny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych powyżej dokumentów termin zapłaty faktury VAT biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury VAT tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury VAT. Niekompletne faktury VAT lub błędnie wypełnione będą zwracane Wykonawcy.

- W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.

- W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest*(niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT.

- Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być wystawiane na:

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

NIP 777-31-40-250

- Faktury należy wysyłać drogą e-mailową na adres: faktury@komorniki.pl oraz do wiadomości na adresy: m.waz@komorniki.pl i drogi@komorniki.pl.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej lub niekompletnej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia.

- Jako termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Nazwa banku i nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który dokonywane będą przelewy za realizację przedmiotu umowy: ……………………………………………… …………………………………....................................................................................... .

- Dla wszystkich wykonywanych prac i robót z zakresu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjmuje się okres rozliczeniowy od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi jedynie pełny komplet dokumentów złożonych przez Wykonawcę:

  - protokół odbioru: podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Od Wykonawcy wymaga się - do odbioru końcowego za dany miesiąc - przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu i zestawienia materiałów wbudowanych.

  - czytelną dokumentację fotograficzną wykonanych prac potwierdzającą fakt ich wykonania uwzględniającą każdy element podlegający zapłacie. Strony przez czytelność dokumentacji rozumieją możliwość identyfikacji urządzenia i jego lokalizacji.

§6

ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór robót dokonywany jest na zasadzie odbioru końcowego, z którego sporządza się comiesięczny protokół odbioru. Do odbioru zlecanych robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wraz z dokumentacją fotograficzną. Wykonawca będzie sporządzał przedmiotową dokumentację w sposób czytelny potwierdzając fakt wykonania robót uwidaczniając każdy element/etap wykonanych robót do piątego dnia każdego następnego miesiąca. W przypadku, gdy 5-ty dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca przedmiotową dokumentację przekazuje w pierwszy dzień pracujący po dniach wolnych. Zamawiający przez czytelność dokumentacji rozumie możliwość identyfikacji urządzenia i jego lokalizacji.

- Kosztorys powykonawczy nie może obejmować żadnych dodatkowych prac, które mogłyby być wykonane bez zgody Zamawiającego

- Dodatkowe wykonanie prac bez zgody Zamawiającego nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

- Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem Wykonawcy na podstawie dokumentacji wymienionej w § 5 ust. 15 niniejszej umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad wynikających np. ze złej jakości użytego, materiału, złego montażu elementów oznakowania, niezgodnego ze zleceniem, nieestetycznego wykonania prac Zamawiający:

  - nie dokona odbioru robót, a przedmiot umowy będzie traktowany jako nie ukończony,

  - zażąda usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy w ramach tej samej kwoty umownej.

Prace nie wykonane przez Wykonawcę w zakreślonym powyżej terminie dodatkowym, Zamawiający, bez kolejnego wezwania Wykonawcy do wykonania tych prac, może zlecić innej firmie na koszt Wykonawcy. Zamawiający może wówczas potrącić należność, którą zapłacił osobie trzeciej, z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji przedmiotu umowy, odbiór nie zostanie dokonany, Wykonawca poniesie kary umowne za każdy dzień zwłoki oraz zobowiązuje się do wyrównania szkód poniesionych przez osoby trzecie, a spowodowane niedopełnieniem konieczności oznakowania rejonu awarii itp. W przypadku wyrównania szkody przez Zamawiającego, za którą zgodnie z niniejszym ustępem, jest odpowiedzialny Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich wypłaconych przez Zamawiającego kwoty tytułem wyrównania szkody, w tym kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

- Na żądanie Zamawiającego - na koszt Wykonawcy - zostanie wykonane badanie folii znaków drogowych przez niezależne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego.

§7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszego zamówienia należy:

- przeprowadzanie odbiorów poszczególnych prac i robót oraz ostateczny odbiór przedmiotu umowy. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru.

- nadzór, kontrola postępu i jakości prac i robót wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz kierowanie do Wykonawcy wniosków i zastrzeżeń w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo do kontrolowania stanu i jakości robót budowlanych w każdym czasie i w sposób przez siebie wybrany.

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać od Wykonawcy okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§8

GWARANCJA

- Wykonawca udziela gwarancji na elementy oznakowania pionowego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pozostałe elementy składające się na przedmiot niniejszej umowy tj.:

  - Materiał:

- dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej - 5 lat,

- dla pozostałych elementów i urządzeń bezpieczeństwa - 2 lata.

  - Montaż poszczególnych elementów oznakowania pionowego – 1 rok.

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia dobrą jakość materiałów oraz świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wad materiałów, w ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany materiałów na wolne od wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru poszczególnych części prac zgodnie z protokołem odbioru.

- Gwarancja nie obejmuje elementów przedmiotu niniejszej umowy, które stanowią oznakowanie czasowe, awaryjne, czasowych zmian, zamknięć pasa drogowego, uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu, kolizjami drogowymi i innymi czynnikami zewnętrznymi nie zawinionymi ze strony Wykonawcy.

- W przypadku awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji (rękojmi) Wykonawca przystąpi natychmiast do ich usunięcia, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od powiadomienia. Czas ich usunięcia zostanie określony przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikłe z prac objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru poszczególnych części prac i powstałe w okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi są jednakowe.

- W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji (rękojmi) Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy i jest uprawniony do pokrycia kosztów zlecenia prac osobie trzeciej z kwoty zabezpieczenia.

§9

ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.

- W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy przekroczy 10% kwoty, wskazanej w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania pojedynczego zlecenia pomimo przekazania pisemnego zlecenia wykonania usługi przez Zamawiającego;

  - Wykonawca wykonuje usługi w sposób nienależyty lub nie wykonuje przedmiotu umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowego wezwania;

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu prac objętych pojedynczym zleceniem dłuższej niż 7 dni licząc od terminu określonego w zleceniu lub wyznaczonego w § 2 ust. 2-4, 5-8, § 3 ust. 10 oraz w § 8 ust. 2, 6;

§10

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek. W przypadku wystąpienia usterek, których usunięcie jest niemożliwe, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie wadliwie wykonanych robót.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, z należnego mu wynagrodzenia.

§11

PRACOWNICY WYZNACZENI DO KOORDYNOWANIA PRAC

- Do kierowania i koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Zamawiającego wyznaczeni zostali:

- Michał Wąż - inspektor ds. eksploatacji i remontów dróg, tel. 618 100 636.

- Maciej Hanelik - inspektor ds. inwestycji drogowych, tel. 618 100 636.

- Arkadiusz Klemczak - kierownik wydziału infrastruktury drogowej, tel. 618 100 088.

- Zamawiający i Wykonawca obowiązani są, każdy w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznała się z treścią obowiązku informacyjnego drugiej Strony, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza i potwierdza, że jest uprawniona do przekazania (udostępnienia) danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) swoich pracowników lub współpracowników, którzy zostali lub zostaną przez nią wyznaczeni do realizacji jej praw lub obowiązków związanych lub wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, że osoby, o których mowa w ust. 2, zostały przez nią zapoznane z treścią obowiązku informacyjnego drugiej Strony.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony - pod rygorem nieważności.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

________________________			_______________________________

W Y K O N A W C A					Z A M A W I A J Ą C Y