Załącznik nr 2

Znak: DZP.2344.6.2025

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Modernizację oddziałów szpitalnych 
w budynku „C” w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów – Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

oświadczamy:

            - Dane dotyczące Wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby |  |
| Województwo |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS (jeżeli dotyczy) |  |
| Nr telefonu, nr faxu |  |
| adres poczty e-mail |  |

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ryczałtową kwotę

cena netto ........................... PLN  (słownie: .....................................................................................)

podatek VAT ………% (wskazać wszystkie stawki)

cena brutto ............................PLN (słownie: ...................................................................................)

3. Oferujemy skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

Uwaga: Maksymalny okres realizacji zamówienia 23 tygodnie. Zgodnie z kryterium oceny ofert termin ten może być skrócony. Oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt w tym kryterium oceny ofert. Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w przedmiotowym Formularzu Ofertowym, skróceniu terminu realizacji liczonego w tygodniach od dnia przekazanie terenu budowy i wynosi:

.............................................. tygodni

4. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: …………………………………….. miesięcy;

Uwaga: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres                           60-miesięczny. Oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt w tym kryterium oceny ofert. Oferta oceniana będzie na podstawie, zaoferowanego przez Wykonawcę w przedmiotowym Formularzu Ofertowym, okresu gwarancji  liczonego w miesiącach  od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy

Akceptujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na następujący numer rachunku bankowego   który  zgłoszony do  Urzędu Skarbowego do rozliczeń podatkowych (tzw. "biała lista podatników VAT") . (wpisać nr rachunku)

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń;

6.       Oświadczamy iż, jesteśmy

 mikro przedsiębiorstwem

  małym przedsiębiorstwem

 średnim  przedsiębiorstwem

 jednoosobowa działalność gospodarcza

 osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

 inny rodzaj

Należy zaznaczyć/wskazać właściwe.

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy                         z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 221).

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;

8.Zobowiązujemy się zrealizować zamówienia w wymaganym terminie;

9.Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, w tym dokonaliśmy wizji lokalnej;

10.Realizację zamówienia zamierzamy / nie zamierzamy  powierzyć podwykonawcom1)  następujące części zamówienia :

| Lp. | Opis części zamówienia | Nazwa Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

1) niepotrzebne skreślić

11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                      (wg załączonego do SWZ wzoru umowy) zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ofercie                          w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

12.Wszystkie wymagane w niniejszego postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych;

13.Oświadczamy, iż wybór naszej oferty:

 nie  będzie prowadzić

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 931).

  będzie prowadzić

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 931), w odniesieniu do następujących towarów / usług:

| Lp. | Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego | Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym, bez kwoty podatku | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu. 3);

15.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/

2/

3/

4/

5/

DZP.2344.6.2025

Załącznik nr 3

egz. Zamawiającego/Wykonawcy

Wzór umowy

zawarta w dniu ……………… 2025 r.  w Białymstoku pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002250, adres: ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, NIP 542-25-13-061, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Marek Stanisław Karp – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS

a

(…), adres: 	(…), NIP 	(…), REGON (…),

zarejestrowaną w CEIDG / KRS pod nr (…),  reprezentowaną przez:

(…)

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr DZP.2344.6.2025 przeprowadzonego w trybie                   art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP, Strony zawierają niniejszą umowę:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku „C” w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów – Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, wykonana zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.

- Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości na której działalność prowadzi SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego.

- Zakres przedmiotu Umowy, sposób wykonania oraz obowiązki Wykonawcy określają poniższe dokumenty wg następującej hierarchii:

- Umowa wraz z załącznikami;

- Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, zwany dalej „PFU”;

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

- Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwane dalej „SWZ”

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy 
z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, w szczególności przepisami BHP, ochrony środowiska, przeciwpożarowej.

- Roboty budowlane zostaną wykonane na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- Programie Funkcjonalno – Użytkowym,

- Dokumentacji projektowej,

- Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót.

§ 2 Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 1 tygodnia, licząc od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę do przystąpienia do prac budowlanych;

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego;

- wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy;

- dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji z udziałem osób trzecich w terminie 7 dni; brak odbioru lub nie zgłoszenie uwag w tym terminie uznaje się za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń;

- umożliwienie wjazdu pojazdom (służbowym, dostawcom) Wykonawcy na teren siedziby Zamawiającego;

- dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty;

- wystawienie faktur za zużyte media obciążających Wykonawcę .

§ 3 Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:

## Dokumentacja projektowa

- Dokumentacji projektowej opracowanej w sposób zgodny z:

- obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2024r.  poz. 725 z późn. zm.),

- wymaganiami ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458 ),

- Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz. 1679 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 2442 z późn. zm.);

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 402 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- rozporządzeniami oraz wytycznymi branżowymi,

- zasadami wiedzy technicznej,

- obowiązującymi Polskimi Normami,

- szczególnymi wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

- Dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w oświadczenie Wykonawcy, że:

- zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- wykonawcy przysługują nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedłożonej dokumentacji projektowej i nie istnieją jakiekolwiek przeszkody do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i upoważnienia Zamawiającego do rozporządzania autorskimi prawami osobistymi – do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową zgodną 
z programem funkcjonalno – użytkowym i obowiązującymi przepisami. Potwierdzeniem przekazania będzie protokół przekazania dokumentacji projektowej, który nie stanowi ostatecznego odbioru dokumentacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy.

- Dokumentacja projektowa zostanie również dostarczona w wersji elektronicznej (CD-ROM), sporządzona w formacie edytowalnym w 1 egzemplarzu (zgodnie z wersją papierową) 
i w formacie PDF w 1 egzemplarzu (zgodnie z wersją papierową).

- Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji branżowych z przedstawicielami Zamawiającego.

- Po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu

- wielobranżowego Projektu Budowlanego do złożenia celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz z wszelkich zgód, pozwoleń i uzgodnień, jeśli będzie to wymagane,

- projektu wykonawczego wraz harmonogramem rzeczowo-finansowym wg wytycznych opisanych w PFU,

Zamawiający dokona jej sprawdzenia w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady dokumentacji, to zostanie ona zwrócona Wykonawcy w celu uzupełnienia lub poprawy. Termin 7 dni roboczych na ponowną akceptację dokumentacji projektowej biegnie od daty ponownego jej złożenia u Zamawiającego.

- Wykonawca dokona ewentualnego poprawienia zwróconej dokumentacji projektowej 
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania protokołu z uwagami. Protokół zdawczo – odbiorczy z istotnymi uwagami nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

- Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru dokumentacji złoży Zamawiającemu na piśmie oświadczenie o przekazaniu na jego rzecz majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej oraz oświadczenie o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz nieodwołalne upoważnienie Zamawiającego do rozporządzania autorskimi prawami osobistymi - do dokumentacji projektowej.

## Robót Budowlanych uwarunkowanych :

- zgodnie z SWZ, PFU, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,

- wykonaniem robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawą ewentualnych uszkodzeń,

- opracowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego wykonanie całości robót i przedstawieniem go do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 
14 dni od daty zawarcia umowy,

- zapewnieniem kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych,

- przygotowaniem dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania,

- uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),

- uzgadnianiem na bieżąco z Zamawiającym zakresu i terminów prac będących przedmiotem niniejszej umowy,

- przejęciem terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,

- koordynowaniem prac wykonywanych przez podwykonawców (jeżeli dotyczy),

- dozorem terenu budowy,

- ustawieniem tablicy informacyjnej (jeżeli będzie wymagane),

- umożliwieniem wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego oraz uprawnionym pracownikom Zamawiającego,

- zgłaszaniem do odbiorów częściowych robót zanikających i zakrywanych zgodnie 
z terminami określonymi w § 2 pkt 4,

- zgłaszaniem niezwłocznie każdego zagrożenia budowlanego,

- prowadzeniem wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

- utrzymaniem terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci, oczyszczanie na bieżąco powstałych zanieczyszczeń dróg dojazdowych do placu budowy,

- zorganizowaniem we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza socjalno-sanitarnego dla osób wykonujących zamówienie (szatnia, jadalnia, WC, itp.) w lokalizacji uzgodnionej 
z Zamawiającym,

- doprowadzeniem po zakończeniu robót placu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie a także naprawa ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych i dojść do terenu budowy, powstałych w trakcie realizacji zadania,

- informowaniem na bieżąco Zamawiającego o sposobie prowadzenia prób jakościowych na budowie,

- przygotowaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, niezbędnych atestów, certyfikatów, a także dokumentu gwarancyjnego, dotyczących przedmiotu Umowy,

- Dokumentacja projektowa powykonawcza zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w wersji papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (na nośniku danych), sporządzona w formacie edytowalnym i w formacie PDF, zgodną z wersją papierową (1 egz.).

- zapewnieniem zabezpieczenia przeciwpożarowego i wykonaniem prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zobowiązaniem się do ponoszenia wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialności za szkody, szczególnie wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., swoich pracowników, a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi, materiałów oraz miejsca prowadzenia robót,

- świadczeniem usług związanych z realizacją obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot zamówienia,

- uregulowaniem należności za zużytą wodę i energię elektryczną na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie przekazania terenu budowy Wykonawca na własny koszt podłączy liczniki poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media  będą wyliczone według zużytych ilości oraz cen ponoszonych przez Zamawiającego, lub na wniosek Wykonawcy należność za zużyta wodę i energię elektryczną zużyte na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia zostanie rozliczone ryczałtem. Rozliczenie winno następować po zakończeniu realizacji inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru końcowego.

## Dostawą wyposażenia z uwzględnieniem:

- dostarczenia i montażem wyposażenia fabrycznie nowego, nie starszego niż wyprodukowane w 2025 r., nie powystawowego, niepotestowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, spełniającego parametry techniczne określone w SWZ, kompletnego, które po zainstalowaniu będzie gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez dodatkowych nakładów finansowych. W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia prawidłowości instalacji i uruchomienia oraz parametrów technicznych wyposażenia w celu sprawdzenia zgodności z wymaganymi parametrami określonymi 
w SWZ oraz w złożonej ofercie,

- demontażem i montażem wyposażenia będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz utylizacja powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających utylizację tych odpadów.

- Wymogi dotyczące zatrudnienia personelu Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w szczególności dotyczących:

- robót rozbiórkowych,

- robót elektrycznych,

- robót sanitarnych,

- robót malarskich,

- robót posadzkarskich,

- robót związanych z wymianą wykładzin,

- montażowych w zakresie sufitów podwieszanych.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Pozostałe wymogi

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady to Wykonawca oświadcza, że jest on Wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. Tym samym Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy zobowiązuje się do usuwania wszelkich odpadów i części niewykorzystanych materiałów z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania umowy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Obowiązek określony w niniejszym ustępie jest równoznaczny z zobowiązaniem do zrekompensowania (zwrotu) przez Wykonawcę jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów, w tym odszkodowań oraz opłat o charakterze publicznoprawnym.

- Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
w tym z PFU i warunkami wykonania umowy, nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe wykonanie umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu opłat i kar nałożonych przez stosowne organy administracji publicznej w związku z wykonaniem przedmiotu umowy związanych z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
a w szczególności dotyczących ochrony środowiska.

- Wykonawca nie ma prawa na instalowanie w infrastrukturze użytkowanej i zarządzanej przez SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego nieautoryzowanych przez Zamawiającego urządzeń i oprogramowania.

§ 4 Termin realizacji umowy

- Data rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: z dniem zawarcia umowy.

- Zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie  ……………. (wynikającym z treści złożonej oferty).

- Zamawiający wymaga wykonania prac w następujących terminach:

  - etap I dokumentacja projektowa: do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji niektórych prac budowlanych (demontaże, rozbiórki itp.) przed ostatecznym przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

  - etap II prace budowlane wraz z dostawą wyposażenia: w terminie ………… (wynikającym z treści złożonej oferty).

§ 5 Zasady współpracy

- Prace związane z przedmiotem umowy będą zorganizowane i prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania Szpitala (np. hałas, wibracje, utrudnione wejście lub wjazd na posesję). Bezwzględnie należy zabezpieczyć teren placu prac w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym.

- Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym, nie mogą kolidować ze zwykłym trybem pracy szpitala. Prace mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy Szpitala. Roboty mogą być wykonywane codziennie w godzinach od 07.00 do 20.00.

- Należy zabezpieczyć teren placu budowy przed przedostawaniem się zanieczyszczeń budowlanych na teren Szpitala, a w razie konieczności uwzględnić czasowe wstrzymywanie robót uciążliwych uniemożliwiających zwykła pracę Szpitala.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór prac w stanie nie gorszym niż przed przystąpieniem do prac. Uprawnieniem uczestników robót budowlanych jest organizowanie cyklicznych (ustalonych przez Zamawiającego) narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób.

- Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu prac lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. Narady będą zwoływane przez Zamawiającego w terminie podanym nie później niż dwa dni przed naradą.

- Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

§ 6 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto: …............. złotych (słownie: .................................., w tym netto …................... złotych (słownie: ..................................,  zgodne ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera całkowite wynagrodzenie związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności podatek VAT, koszty pakowania, ubezpieczenie, koszt transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu wyposażeniem, instalacji i uruchomienia wyposażenia, koszty przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi w ustalonym z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu, koszty szkolenia personelu technicznego w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych po okresie gwarancji wraz z wystawieniem certyfikatu, koszty dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania końcowego Protokołu Instalacji i Odbioru dokumentacji technicznej „DTR”, instalacyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim, oraz wystawienia paszportu technicznego 
z wpisaniem danych identyfikacyjnych przedmiotu zamówienia oraz informacji 
o uruchomieniu, a także koszty pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w § 3 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty.

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, po dokonaniu odbiorów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Faktury częściowe powinny być wystawiane na następujące części zamówienia:

- Wykonanie dokumentacji projektowej – 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1;

- Wykonanie robót budowlanych – do 85% wynagrodzenia określonego w ust. 1;

- Dostawa i montaż wyposażenia, odbiór końcowy – pozostałą część wynagrodzenia określonego w ust. 1;

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy następuje 
w sposób jak niżej:

- fakturami częściowymi wystawianymi po zakończeniu i odbiorze kolejnych elementów lub etapów robót, zgodnie z zaawansowaniem robót, nie więcej niż 4 faktury, do wartości 
90 % należnego wynagrodzenia określonego w ust. 1 tj. do kwoty (…) zł brutto 
(z podatkiem VAT);

- pozostała część należnego wynagrodzenia rozliczona będzie fakturą końcową, wystawioną po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, Nr rachunku bankowego ……………………………………. w terminie do 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i odpowiednio:

- protokołów odbiorów częściowych,

- protokołu odbioru końcowego.

- Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Faktura VAT powinna być wystawiona na: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

- Wszelkie korekty faktur mogą spowodować przesunięcie terminu płatności. 
W przypadku dokonania korekty termin płatności będzie liczony od momentu wpływu korekty.

- Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych, które należy przesyłać na adres e-mail: faktury@zozmswia.bialystok.pl

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót budowlanych, wartość ograniczenia wyniesie maksymalnie 20% zamówienia.

- W przypadku określonym w ust. 11 Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość niezrealizowanych prac, jeżeli zawiadomi Wykonawcę o ograniczeniu robót 
w terminie 14 dni przed terminem rozpoczęcia planowanych prac. W przypadku zawiadomienia o ograniczeniu zakresu robót w terminie krótszym niż 14 dni Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość niezrealizowanych prac w sytuacji, gdy wykonawca ma możliwość użycia zakupionych materiałów do innych robót wynikających z Umowy.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody podmiotu tworzącego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyrażonej w trybie określonym w art. 54 ust. 5-7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

§ 7 Odbiór przedmiotu umowy

- Zamawiający dokonuje sprawdzenia robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie 
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

- Gotowość do odbioru potwierdza przedstawiciel Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad komisja powołana do odbioru ustali termin ich usunięcia.

- Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania informacji.

- Komisja może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje wykonawcy o usunięciu wad (rozumianych jako każdą wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polegającą w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także niezgodność rzeczy 
z postanowieniami Umowy i dokumentacją projektową do Umowy, a także najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w dokumentach składanych przez Wykonawcę)  lub usterek (rozumianych jako uszkodzenie urządzenia lub instalacji lub ich elementu składowego nie mające wpływu na ich sprawność), okażą się nieprawdziwe w całości lub części. Strony postąpią wówczas jak w ust. 3 i 4.

- Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od zastosowania kar umownych.

- W zakres pojęcia ,,gotowość do odbioru przedmiotu umowy” wchodzi także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.

- Potwierdzenie usunięcia wad wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca nie może odmówić uzasadnionego usunięcia wady bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i teren przyległy, związany z tymi robotami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmówi podpisania protokołu i będzie uprawniony do skorzystania z następujących uprawnień:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczy termin technicznie uzasadniony na usunięcie stwierdzonych wad przez Wykonawcę, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia ich na koszt Wykonawcy 
i ich rozliczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od kar umownych określonych w § 13.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

Odbiory częściowe i końcowy

- Odbiorowi częściowemu podlegają zakresy i rodzaje robót określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca obowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu, gotowości do odbioru częściowego,  z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

- W ramach odbioru częściowego robót:

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonanie robót drogą mailową na adresy: skrzywicki@zozmswia.bialystok.pl oraz mniescieruk@zozmswia.bialystok.pl

- Zamawiający dokona odbioru częściowego w formie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Strony, w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru;

- W przypadku ujawnienia wad i usterek, odbiór częściowy będzie wstrzymany do czasu ich usunięcia w ustalonym protokolarnie terminie.

- Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez jej odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Koszty odkrycia wykonanych elementów robót ulegających zakryciu, nie zgłoszonych do odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 2, obciążają Wykonawcę.

- Odbiory częściowe nie stanowią potwierdzenia, że Wykonawca należycie wykonał przedmiot umowy, jako całość.

- Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego jest:

- dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi na niej, dokonanymi w toku robót, protokołów prób, badań, pomiarów,  prawidłowego działania instalacji,  atestów i certyfikatów na wbudowane materiały i urządzenia;

- dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia odbioru oraz Dziennika budowy.

- Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie.

- Komisja powoływana jest przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego na piśmie.

- Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru końcowego i rozpocząć czynności odbioru końcowego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma 
o zgłoszeniu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

- Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia.

- W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia, dopuszcza się dokonanie odbioru końcowego, ze wskazaniem tych  wad w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy,

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu Umowy.

- Odbiór końcowy zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu odbioru końcowego.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

Data podpisania protokołu odbioru końcowego stanowi datę przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, tj. datę zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

§ 9 Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót, oraz wbudowane i zainstalowane urządzenia, na okres …………. miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od następnego dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od czasu usunięcia wad potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały 
i urządzenia, wystawione przez wytwórców, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia.

- Terminy usunięcia ujawnionych wad w okresie gwarancji, będzie określał Zamawiający 
w uzgodnieniu z Wykonawcą, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usługi serwisowe, uwzględniające przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały 
i części zamienne, zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym – będą realizowane na koszt Wykonawcy, niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione podczas napraw /przeglądów/ konserwacji/ regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu zużycia lub awarii.

§ 10 Serwis, gwarancja i rękojmia na wyposażenie

- Okres pełnej gwarancji na wyposażenie rozumiany jako okres bezpłatnej obsługi, naprawy, przeglądy, konserwacje, wraz z materiałami, w szczególności częściami zamiennymi 
i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw i przeglądów stanu technicznego, regulacja, dojazdy, robociznę inż. serwisowych itp. wynosi ……….. miesięcy liczone od daty podpisania Protokołu bezusterkowego Odbioru Przedmiotu Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona min. .……. nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy, wraz z konserwacją zgodnie z zaleceniami producentów wyposażenia.

- Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) wynosi nie więcej niż 48 godzin.

- Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie wady (naprawa) wynosi:

- nie wymagającej importu części nie dłużej niż 2 dni robocze,

- wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych.

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji i rękojmi o czas przerwy 
w eksploatacji pojedynczego wyposażenia związany z usunięciem wady.

- Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się wstawić zastępcze pojedyncze wyposażenie o takich samych lub podobnych parametrach lub wymianę na  nowe, wolne od wad.

- W razie potrzeby wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego transport pojedynczego wyposażenia odbywa się staraniem i na ryzyko Wykonawcy. W przypadku wystąpienia w/w sytuacji na czas naprawy Wykonawca zobowiązuje się wstawić pojedynczego wyposażenia zastępczy o takich samych lub podobnych parametrach.

- Po wygaśnięciu umowy i zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do odblokowania sprzętu w sposób zapewniający możliwość świadczenia usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzenia bezpośrednio przez Zamawiającego lub powierzenia jej podmiotowi trzeciemu. W szczególności, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne do tego dostępy i kody serwisowe do urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego 
w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych po okresie gwarancji wraz z wystawieniem stosownego certyfikatu.

- W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje uprawnienie Zamawiającego w ramach gwarancji na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

- Zamawiający według własnego wyboru może skorzystać z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z artykułem 581 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia Zamawiającego wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

§ 11 Podwykonawstwo – warunki ogólne

- Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy:

- …………………………………. -                     ……………………………………………………………

nazwa (firma) podwykonawcy            wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy

- …………………………………. -                     ……………………………………………………………

nazwa (firma) podwykonawcy            wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy

- …………………………………. -                     ……………………………………………………………

nazwa (firma) podwykonawcy            wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy

a pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Wykonanie robót budowlanych określonych w ust. 1 pkt …..…. (uzupełnić zgodnie ze złożoną ofertą) Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1, to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o którym mowa w ust. 6

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia, pod rygorem kary umownej do przedłożenia Zamawiającemu do pisemnej akceptacji projektu tej umowy lub projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o treści zgodnej z projektem umowy, na 14 dni przed planowaną datą zawarcia umowy 
o podwykonawstwo.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia, w sytuacji, gdy:

- projekt umowy będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

- projekt umowy będzie przewidywać termin realizacji robót budowlanych dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót;

- projekt umowy nie będzie zawierać zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w § 3 ust. 2 Umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia,

- projekt umowy nie będzie zawierać klauzuli, zgodnie z którą zmiana tej umowy będzie wymagać zgody Zamawiającego,

- projekt umowy będzie sprzeczny z treścią niniejszej Umowy lub nie będzie spełniać innych wymagań określonych w SWZ. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego 
w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uważa się za jego akceptację.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Wykonawca lub ich zmiany, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar umownych.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
w sytuacjach określonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiającego uważa się za jej akceptację.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w sytuacjach określonych w ust. 8 pkt. 1, to jest gdy termin zapłaty będzie dłuższy niż 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek doprowadzić umowę o podwykonawstwo do stanu, w którym termin wynagrodzenia będzie nie dłuższy niż 30 dni.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości wyższej niż 50.000,00 zł.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów wynikających 
z niniejszej umowy, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom przewyższającego tak łącznie, jak i w odniesieniu do poszczególnych robót, wynagrodzenia jemu należnemu.

- Z zastrzeżeniem art. 6471 §5 KC – Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych 
w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub w sytuacji, gdy Zamawiającemu nie została przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, co do której istniał obowiązek przedłożenia, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

§ 12 Podwykonawstwo – warunki szczegółowe

- Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

- wspólne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy określające sposób podziału  wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą,

- oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie zapłaty od Wykonawcy zawierające kwotę, którą otrzymał Podwykonawca oraz wskazanie daty zapłaty wraz 
z dowodem zapłaty. W przypadku niedostarczenia oświadczenia potwierdzającego zapłatę Podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należności Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy. Do czasu wyjaśnienia czy Podwykonawcy przysługują roszczenia z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wstrzymanych kwot ani nie przysługują mu inne roszczenia z tytułu zapłaty w późniejszym terminie, zaś tak powstałej sytuacji nie traktuje się jako opóźnienia lub zwłoki po stronie Zamawiającego. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby  upoważnione.

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w zakresie określonym w ust. 1.

- W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą co do roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury albo niedołączenia do faktury oświadczeń określonych w ust. 1, Zamawiający uprawniony i zobowiązany jest wstrzymać lub przekazać do depozytu sądowego kwotę wypłaty wynagrodzenia w wysokości żądanej przez Podwykonawcę do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawcę 
i Podwykonawcę albo rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

- Wykonawca uznaje, że wykonanie przez Zamawiającego wyroku sądu nakazującego zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia należnego mu od Wykonawcy z tytułu umowy o której mowa w tym paragrafie, jest zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy  od Zamawiającego.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wykonawcy, lub konieczność dokonania wielokrotnych bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5% wartości Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- W razie sporu, o którym mowa w ust. 3, termin zapłaty faktury określony w § 6 ust. 6 nie biegnie – ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawców.

§ 13 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokości:

- za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wskazanego w § 4 ust. 3 
pkt 1)  umowy.

- za zwłokę w zakończeniu realizacji zamówienia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wskazanego w § 4  ust. 3 pkt 2) umowy.

- za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

- za każdorazowe wprowadzenie Podwykonawcy na teren robót niezgodnie 
z postanowieniami § 11 i § 12 – w wysokości 5 000,00 zł, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie Podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat,

- za zwłokę w przekazaniu jednego projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub projektu zmiany takich umów, o którym mowa w § 11 ust. 6 – 
w wysokości 300,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przekazaniu egzemplarza umowy z Podwykonawcą, o której mowa w § 11 ust. 9 – w wysokości 300,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie,

- za zwłokę terminu rozpoczęcia lub zakończenia odbioru końcowego robót z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

- za każdorazowe stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących prace na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - w wysokości  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy).

- za zwłokę w czasie reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie pojedynczego wyposażenia 
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

- zwłoki w wykonaniu naprawy pojedynczego wyposażenia w wysokości 0,1% wartości za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 10 ust. 4 niniejszej umowy,

- Za brak uczestnictwa Kierownika budowy i Kierownika robót sanitarnych w naradzie koordynacyjnej – 1000 zł za każdy przypadek,

- Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności określonych w § 5 ust. 1, § 9 ust. 6 – 5000 zł za każdy przypadek,

- Wykonawca pokryje koszty szkód powstałe z jego winy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy i / lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.

- Naliczenie kar umownych następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej.

§ 14 Przedstawiciele stron

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia nadzór nad wykonaniem robót budowlanych po stronie Zamawiającego będą pełnili przedstawiciele Zamawiającego.

- Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie bezpośredniego wykonania niniejszej umowy:

- Wykonawca ustanawia: Kierownika budowy w osobie (…) tel. (…)posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń nr (…)r. wydane przez (…) oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów,  tel. ………………….., 
e-mail: ………………………………………………….

- Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli: …………………………………….., 
tel. ………………….., e-mail: ………………………………………………….

- Wykonawca może dokonywać zmiany kierowników robót/budowy, przedstawionych 
w ofercie, jedynie z uprzednią zgodą  Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika robót/budowy.

- W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SWZ.

- W przypadku zmiany w/w osób wymaga się zachowania formy pisemnej.

§ 15 Zmiana umowy

            - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 Ustawy, bądź w niniejszej umowie.

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w przypadku:

- konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

- zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron;

- zmiany/wprowadzenia podwykonawcy na zasadach określonych w § 11 i 12;

- ustalone umową terminy mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac których zrealizowanie jest niezbędne, z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, a których przeprowadzenie wiąże się z potrzebą zmiany terminu;

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu;

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia;

- siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c.;

- wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansującej zadanie,

- zmiany ceny zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu,

- szczególnych okoliczności, takich jak zakończenie produkcji, wystąpienia przejściowego braku sprzętu z przyczyn leżących po stronie producenta lub będące następstwem działania organów administracji publicznej, wycofanie sprzętu z rynku, pojawienia się jego nowej generacji  o identycznych parametrach i nowych opcjach, po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę na sprzęt nowy o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie nie wyższej niż zaoferowanej 
w ofercie.

            - Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w przypadku:

- zmiany stawki VAT - zmiana ceny następuje z dniem powstania obowiązku podatkowego, przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian,

- zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; przy czym wzrost cen będzie następował o taki sam procent, jaki wynika z podwyżek należnych, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży; zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę,

- zmniejszenie ceny w każdym przypadku.

            - Dopuszcza się możliwość zmiany osób, o których mowa w § 14 niniejszej umowy pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w SWZ.

            - Dopuszcza się zmianę terminu płatności, określonego w § 6 ust. 6, w sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę za korzystną.

            - O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

            - Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót objętych niniejszą umową, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu dostawy.

            - Zamawiający nie ma obowiązku dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 nie złoży Zamawiającemu pisemnego, uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania prac objętych umową.

§ 16 Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 14 dni od zawarcia umowy – w terminie 
3 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14 dniowego terminu nie podjęcia realizacji prac,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnienia realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 3 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji 
o upływie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji zamówienia,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności i poinformowania Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za nieprawidłowo wykonane prace.

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe będzie terminowe jego zakończenie, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu odbioru robót w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.

  - Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 5 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Wykonawca niezwłocznie, przed odbiorem, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, usunie urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione;

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 5, wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń;

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy;

- Odstąpienie od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.

§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wnieść na najpóźniej na dzień roboczy przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5  % wartości umowy brutto określonego w § 6 ust. 1, co stanowi kwotę ………………. (słownie: …..……………….), w formie ……………………..

- Zabezpieczenie jest wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres
gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 4 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 30 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wypłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie. W przypadku wypłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie, należność z tego tytułu staje się zabezpieczeniem należytego wykonania niniejszej umowy w pieniądzu.

- W przypadku, jeżeli wartość wniesionego zabezpieczenia byłaby niższa w stosunku 
do należytego wykonania Umowy, lub pokrycia roszczeń z tytuły rękojmi, to Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia powstałych kosztów.

§ 18 Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 PLN oraz do utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy, na kwotę nie niższą niż określona powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kopii aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku gdy okres ubezpieczenia byłby krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest  do  przedłużenia  okresu  obowiązywania  polisy  w  terminie  gwarantującym ciągłość ubezpieczenia i złożenia jej Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia przedłużenia polisy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia i przedłożenia przedmiotowej polisy Zamawiającemu.

§ 19 Wykonawstwo zastępcze

- W przypadku, gdy:

- Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,

- Wykonawca dopuszcza się zwłoki w realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca bez należytego uzasadnienia przerywa realizację przedmiotu umowy,

- podczas protokolarnego odbioru  zostaną stwierdzone wady lub/i usterki przedmiotu umowy.

Zamawiający  wyznaczy Wykonawcy stosowny termin (termin powinien być realny)  
i wezwie do zakończenia przedmiotu umowy/usunięcia wad lub/i usterek. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności ponawiania wezwania oraz występowania o zezwolenie sądowe, do powierzenia dalszej realizacji przedmiotu umowy/usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych w umowie, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, z tytułu kar umownych oraz roszczeń o naprawienie szkody.

- Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych za zwłokę, o których mowa w § 9 umowy. W tym wypadku kary naliczane będą do dnia przystąpienia do wykonania zastępczego przez osobę trzecią.

- Koszty wykonania zastępczego, o których mowa w umowie, obejmują wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty lub straty) poniesione przez Zamawiającego w związku 
z koniecznością zastępczego powierzenia wykonania prac stanowiących przedmiot umowy (usunięcie wad, usterek a także powierzenie dalszej realizacji przedmiotu umowy 
w przypadku niewywiązywania się z tych obowiązków przez Wykonawcę), w tym 
w szczególności różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wykonawcy a wynagrodzeniem należnym podmiotowi, który zrealizował prace w ramach wykonania zastępczego.

- Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli potrącenie                    z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku                         z wykonaniem zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może koszty te zaspokoić                        z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy).

§ 20 Sposób porozumiewania się

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

  - po stronie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok,

e-mail: ………………………………………………………………………….

b)	po stronie Wykonawcy: ……………………..…………………………………………………………………………………..,

e-mail: …………………………………………………………………………..

- Wszelką korespondencję wysłaną pod ww. adresy uważa się za skutecznie doręczoną, nawet
w przypadku niepodjęcia jej przez adresata. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres za skuteczne. W/w zmiana nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

- Ustala się następujące osoby do kontaktu:

a)	po stronie Zamawiającego:………………………………………………,

e-mail: ………………………………………………………………………………….…

b)	po stronie Wykonawcy: ……………………..…………………….…...,

e-mail: ………………………………………………………………………………..…..

§ 21  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 27 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-471), nr tel. (47) 7104100, e-mail sekretariat@zozmswia.bialystok.pl.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się 
z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych to: adres e-mail od@zozmswia.bialystok.pl, nr tel. (47) 7104111.

- Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora będącego jednostką sektora finansów publicznych,

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

- Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zgodnie z którym, zamawiający przechowuje protokół wraz załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.

- Odbiorcy danych

- dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

- ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, o których mowa powyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być podmioty z którymi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego zawarł umowy lub porozumienia w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwania awarii.

- Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa

- Przysługujące Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w ust. 1 lit. a i lit. b niniejszego paragrafu).

- Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne 
jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać podania danych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

§ 22 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, których stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie musi w szczególności wskazywać podmiot uprawniony do reprezentowania wykonawców.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. Zamawiającemu, 1 egz. Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 4

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia  na Modernizację oddziałów szpitalnych 
w budynku „C” w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów – Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Znak: DZP.2344.6.2025

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt  1,4, 5 , 7 ustawy Pzp;

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zw. z art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  przeciwdziałania   wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497); Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                           w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW( WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale VIII ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych:

(wskazać podmiot)

w następującym zakresie:

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

W związku z poleganiem na ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW załączam wraz z ofertą:

- Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), dnia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia

Załącznik nr 5

Znak: DZP.2344.6.2025

Oświadczenie

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | NIP | Osoby uprawnione do Reprezentacji |
| --- | --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczamy, że warunki udziału w postępowaniu spełnia /spełniają w naszym imieniu Wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 6

Znak: DZP.2344.6.2025

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Ja (My) niżej podpisany (i):

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych do oddania nw. zasobów:

(określenie zasobów)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:

Wpisać nazwę postępowania

Oświadczam, że:

- udostępnię Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

- zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia publicznego będzie następujący:

- okres mojego udostępnienia zasobów Wykonawcy będzie następujący:

(miejsce i data)

Załącznik nr 7

Znak: DZP.2344.6.2025

Oświadczenie wykonawcy

na podstawie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy postępowania na Modernizację oddziałów szpitalnych w budynku „C” w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów – Oddział Chorób Wewnętrznych                               i Gastroenterologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Oświadczam, że:

- należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.              o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.),  łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na

| Lp. | Podmioty należące do grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                      o ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w  przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,  w rozumieniu ww. ustawy Pzp (chyba ,że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania  ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

*niepotrzebne usunąć

# Załącznik nr 8

Podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację oddziałów szpitalnych w budynku „C” w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów – Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Znak: DZP.2344.6.2025

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 , 7 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zw. z art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  przeciwdziałania   wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497); Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia

Załącznik nr 9

…………………………………..………..

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Znak: DZP.23446.2025

Dla  wykazania  spełnienia warunku dotyczącego  zdolności  technicznej  lub zawodowej opisanego  w  Rozdziale VIII SWZ,  przedstawiamy w poniższej tabeli wykaz robót:

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (rodzaj robót –musi potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego) | Termin realizacji (od: dd/mm/rr do: dd/mm/rr) | Zamawiający (adres, telefon) | Sposób realizacji (zaznaczyć X - w przypadku udostępnienia podać nazwę podmiotu) | Wartość zamówienia brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - własny/jeden z Wykonawców występujących wspólnie - innego podmiotu udostępniającego zasoby, tj. ……………………….. |  |
|  |  |  | - własny/jeden z Wykonawców występujących wspólnie - innego podmiotu udostępniającego zasoby, tj. ……………………….. |  |

UWAGA!

należy opisać wszystkie elementy wykonanej roboty budowlanej wyszczególnione w warunku.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty zostały zrealizowane zgodnie                                     z przepisami prawa budowlanego i  prawidłowo ukończone.

Załącznik nr 10

……………………………..........……..

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Znak: DZP.2344.6.2025

WYKAZ OSÓB

Dla  wykazania  spełnienia warunku dotyczącego  zdolności  technicznej  lub zawodowej opisanego w  Rozdziale VIII SWZ,  przedstawiamy w poniższej tabeli wykaz osób i sposób dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

| Imię i Nazwisko | Doświadczenie zawodowe (w latach) | Opis posiadanych kwalifikacji Wykształcenie Zakres wykonywanych czynności (rodzaj i nr uprawnień budowlanych, data ich wydania, nazwa organu wydającego) | Zakres planowanych do wykonywania czynności podczas realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą przez Wykonawcę (zaznaczyć X odpowiedź a w przypadku udostepnienia podać nazwę podmiotu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy - Osoba udostępniona przez inny podmiot , tj. ……….………………….. |
|  |  |  |  | - Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy - Osoba udostępniona przez inny podmiot , tj. ……….………………….. |
|  |  |  |  | - Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy - Osoba udostępniona przez inny podmiot , tj. ……….………………….. |
|  |  |  |  | - Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy - Osoba udostępniona przez inny podmiot , tj. ……….………………….. |

Jednocześnie oświadczamy, iż wskazane osoby spełniają warunki określone w SWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych Wykonawców z zaznaczeniem ich roli oraz wskazaniem lidera i podmiotu upoważnionego do reprezentowania pozostałych